CARPE DM · 2026 EXPO · MODEL PLAN

# Expression-Fit
표정 분류모델 개발 계획서

분류모델 → 공통 출력 계약 → 별도 WeightEngine

| 분류 | 확률 | 측정상태 | 버전 |
| --- | --- | --- | --- |

| 문서 버전 | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-09-05 |
| 개발 담당 | Expression-Fit 담당 1인 |
| 공통 통합 | 주차별 순환 담당 1인 |

핵심 원칙 모델은 라벨과 확률만 반환함. 기준 75점과 상황별 ±가중치는 모델 밖의 WeightEngine이 계산함.

2026CarpeDM_EXPO

# 문서 구성

네 모델 계획서는 아래 목차와 검증 순서를 동일하게 사용한다.

| 번호 | 공통 목차 |
| --- | --- |
| 01 | 개발 목표와 범위 |
| 02 | 라벨 및 공통 출력 계약 |
| 03 | 데이터 구성과 분할 |
| 04 | 특징·모델 설계 |
| 05 | 통일 기술 스택 |
| 06 | 4주 개발 일정 |
| 07 | 평가와 활성 모델 선택 |
| 08 | 배포·프로젝트 연결 |
| 09 | 위험 관리와 인계 |

4명이 각자 한 Fit을 맡되, package lock·prediction contract·평가 스크립트·ONNX 산출물 형식은 공동 저장소의 한 버전만 사용함.

# 1. 개발 목표와 범위

정면 얼굴 영상에서 직접 관찰할 수 있는 표정 움직임을 다중 라벨로 분류한다. 긴장도, 호감도, 진정성, 성격처럼 화면만으로 확인할 수 없는 의미는 추정하지 않는다.

POC의 useNonverbal.ts는 Face blendshape를 내보내지만 전시 MVP의 useFaceTracking.js는 outputFaceBlendshapes가 꺼져 있다. 모델 연결 전에 MVP도 blendshape를 활성화하고 특징 계약을 맞춰야 한다.

## 공통 경계

모델 출력: 원자 라벨, 라벨별 확률, 활성 임계값, 측정 상태, 모델·특징·라벨 버전

모델 출력 제외: score, delta, 75점 계산, 상황별 보정, 코칭 문구

한 샘플에서 여러 라벨을 동시에 활성화할 수 있는 multi-label 문제로 처리

새 모델과 기존 규칙 라벨러를 같은 잠금 Test에서 비교하고 Fit마다 한 가지만 활성화

새 모델이 기준에 미달하면 기존 규칙을 라벨러로 유지하되 직접 점수 계산은 비활성화

## 완료의 정의

| 완료 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 재현 가능한 데이터 | split manifest와 원본 그룹 ID로 같은 분할을 다시 생성 |
| 검증된 분류기 | 잠근 Test의 공통 성능 기준과 우선 라벨 기준 통과 |
| 통일된 배포본 | ONNX·labels·feature schema·thresholds·metrics·hash를 한 폴더에 저장 |
| 프로젝트 연결 | golden sample에서 Colab·ONNX·API 활성 라벨 일치 |
| 복구 가능 | 활성 버전을 바꾸면 이전 규칙 또는 모델로 즉시 되돌릴 수 있음 |

# 2. 라벨 및 공통 출력 계약

| 구분 | 라벨 ID | 관찰 기준 |
| --- | --- | --- |
| 입 주변 | smile | AU6·AU12 중심의 미소 움직임 |
| 눈썹 | brow_raise | AU1·AU2 중심의 눈썹 올림 |
| 눈썹 | brow_furrow | AU4 중심의 눈썹 찌푸림 |
| 입 주변 | lip_press | AU23·AU24 중심의 입술 누름 |
| 시간 변화 | expression_change | 구간 안에서 blendshape 상태가 분명히 바뀜 |

파생 상태: neutral은 측정이 정상이고 5개 라벨이 모두 비활성일 때 후처리로 만든다. 얼굴 미검출 상태에는 만들지 않는다.

## 모든 Fit이 지키는 출력 형식

{ "contract_version": "4fit.prediction.v1", "fit": "expression", "status": "ok ¦ withheld ¦ not_measured", "labeler": {"type": "model ¦ rule", "name": "expression-fit", "version": "1.0.0", "artifact_sha256": "..."}, "feature_version": "features.v1", "label_version": "labels.v1", "window": {"start_ms": 0, "end_ms": 0}, "predictions": [ {"label_id": "...", "probability": 0.00, "threshold": 0.00, "active": false} ], "quality": {"sample_count": 0, "calibrated": true, "withheld_reasons": []} }

probability는 라벨 활성 여부를 정하는 데만 사용함. 확률값에 점수 가중치를 직접 곱하지 않으며, WeightEngine은 active 라벨과 상황·단계 규칙을 입력받음.

# 3. 데이터 구성과 분할

| 데이터 | 목표 수량 | 사용 방식 |
| --- | --- | --- |
| AI Hub 71787 얼굴·AU | 최대 20,000개 균형 표본 | 4개 정적 라벨의 핵심 데이터 |
| Aff-Wild2 ABAW 2022 12-AU | 승인 범위 | AU23·AU24와 expression_change용 시간축 데이터 |
| AI Hub 82 감정 이미지 | 필요 시 최대 2,000장 | 기존 감정명은 버리고 관찰 라벨로 조건부 재검수 |
| 부스 환경 검증 | 학습과 분리한 소량 | 카메라·조명 차이 확인; 승인 전 학습 정답에는 미사용 |

## 분할 원칙

같은 사람과 같은 영상에서 나온 모든 프레임을 하나의 그룹으로 묶어 분할한다. 정적 표본과 시계열 표본을 구분하고, expression_change Test에는 연속 영상만 넣는다.

## 라벨링·재라벨링 원칙

원본 AU는 프로젝트 라벨로 매핑하되 MediaPipe blendshape와 같은 값이라고 가정하지 않는다. 모호한 표본은 U로 제외하며, 새 라벨은 두 명이 독립 판정하고 불일치만 제3자가 확정한다.

License Gate 공공데이터는 최신 이용약관과 승인 문서가 재라벨링·파생 특징 생성·내부 학습을 허용하는지 확인한 뒤 사용함. 허가되지 않은 원본과 주석은 저장소에 올리지 않음.

# 4. 특징·모델 설계

정면 얼굴 이미지·영상 → MediaPipe Face Landmarker + 검출 품질 → blendshape 시계열·지속시간·동시 발생·변화량 → 5개 다중 라벨 확률·임계값 → neutral 파생 또는 withheld/not_measured → 검증 전 WeightEngine 가중치 0

## 입력 특징

| 특징 묶음 | 계산·사용 내용 |
| --- | --- |
| 정적 변화 | smile·brow·lip 계열 blendshape의 중앙값·상위 분위수 |
| 지속시간 | 임계 수준 이상 상태가 유지된 프레임 비율 |
| 동시 발생 | 관련 blendshape가 같은 구간에 나타난 비율 |
| 시간 변화 | 프레임 간 변화량, 구간 전환 횟수, 변화 지속시간 |
| 품질 | 얼굴 검출률, 유효 프레임 비율, 다인 감지 |

## V1 모델

정적 이미지에도 서비스와 같은 Face Landmarker를 적용해 특징을 만든다. V1은 StandardScaler + OneVsRest Logistic Regression으로 통일하며, expression_change는 연속 영상의 시간 특징만 사용한다. AU–blendshape 대응은 파일럿 상관관계와 오류 사례를 보고 확정한다.

복잡한 모델은 기본 선택이 아님. 먼저 동일 특징·동일 분할에서 규칙 기준선과 Logistic Regression을 비교하고, 데이터 또는 라벨 오류를 정리한 뒤 확장 필요성을 판단함.

# 5. 통일 기술 스택

아래 공통 표는 네 계획서에서 동일함. 모델별 차이는 원본 입력을 고정 특징으로 바꾸는 라이브러리에만 둔다.

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 개발 환경 | Google Colab · Python 3.12 · uv | 네 담당자가 같은 Python 버전과 잠금 파일을 사용 |
| 데이터 | NumPy · pandas · JSON/CSV manifest | 원본 그룹, 라벨, 분할, 특징 버전을 함께 기록 |
| 분류 모델 | scikit-learn One-vs-Rest Logistic Regression | V1 기준 모델을 네 Fit에서 동일하게 사용 |
| 모델 변환 | skl2onnx · ONNX · ONNX Runtime | 배포본은 model.onnx로 통일하고 변환 전후를 비교 |
| API·계약 | FastAPI · Pydantic | 4fit.prediction.v1 형식으로 라벨·확률·상태만 반환 |
| 웹 앱 | React 19 · JavaScript · Vite 6 | 실제 전시용 mvp를 운영·특징 계약의 기준으로 사용 |
| 비전 추출 | MediaPipe Tasks Vision 0.10.35 | Expression·Posture가 같은 모델 파일과 특징 순서를 사용 |
| 검증 | pytest · httpx · golden sample | 학습 코드, ONNX, API의 활성 라벨 일치를 확인 |
| 버전 관리 | Git · JSON manifest · SHA-256 | 모델·라벨·특징·임계값을 하나의 버전으로 고정 |

## 의존성 추가 범위

| 구분 | 패키지 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 현재 프로젝트 사용 | numpy · fastapi · pydantic · pytest · httpx | 기존 의존성을 그대로 사용 |
| 공통 추가 | pandas · scikit-learn · skl2onnx · onnx · onnxruntime | 학습, 평가, 변환, CPU 추론 |
| 비전 담당 추가 | mediapipe · opencv-python | Expression·Posture의 Colab 오프라인 특징 추출 |
| 배포 금지 | pickle · joblib | Colab 실험에만 허용하고 프로젝트 배포본에는 넣지 않음 |

## Expression-Fit 전용 특징 도구

| 영역 | Expression 전용 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 웹 특징 | @mediapipe/tasks-vision 0.10.35 Face Landmarker | 실시간 blendshape·품질 추출 |
| 오프라인 특징 | MediaPipe · OpenCV | 공개 이미지·영상에서 같은 feature schema 생성 |
| 입력 원칙 | 브라우저 로컬 처리 | 원본 얼굴 영상 대신 정규화 특징·품질 정보 전달 |

V1 학습 프레임워크는 scikit-learn으로 통일함. TensorFlow·별도 end-to-end 모델·Fit별로 다른 서버 프레임워크는 4주 범위에 추가하지 않음.

# 6. 4주 개발 일정

| 주차 | 개발 작업 | 완료 기준·산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | MVP blendshape 활성화, 이용 조건·AU 매핑·스키마 동결, 71787 표본 V0 | MVP feature contract, AU 매핑표, 첫 Validation 지표 |
| 2주차 · V1 | 71787 균형 확대, Aff-Wild2 시간 특징과 expression_change 연결 | feature cache, V1 지표, 임계값 후보 |
| 3주차 · 동결 | Validation에서 고정 후 Test 1회, 규칙 비교, 부스 카메라 검증 | Test 결과, 환경 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | ONNX 변환, Face adapter, golden sample, 관찰 전용·rollback 확인 | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 팀 운영 방식

Expression-Fit 담당자는 데이터·학습·오류 분석·model card를 끝까지 책임짐

통합 담당은 매주 한 명씩 순환하며 lock, contract, 평가 스크립트, ONNX parity를 점검

1주차 통합 담당이 pyproject.toml·uv.lock과 Colab용 requirements-colab.lock.txt를 만들고 네 담당자가 함께 사용

주 2회 같은 표로 Macro F1, 우선 라벨 Recall, 데이터 수, 막힌 문제를 공유

3주차 Validation 동결 뒤에는 임계값을 Test 결과에 맞춰 다시 조정하지 않음

4주차에는 새 기능을 추가하지 않고 변환·연결·복구만 확인

1주차부터 V0를 실제로 학습함. 모든 데이터를 모을 때까지 기다리지 않고 작은 허가 표본으로 전체 경로를 먼저 끝까지 실행함.

# 7. 평가와 활성 모델 선택

| 검사 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| 주 지표 | 잠근 Test의 Macro F1이 0.75 이상 |
| 우선 라벨 | 사전에 정한 우선 라벨 Recall이 각각 0.60 이상 |
| 기존 규칙 비교 | Macro F1이 0.03 이상 개선되거나, 다른 라벨 저하 없이 우선 라벨이 명확히 개선 |
| 분할 무결성 | 같은 사람·세션·원본·변형 그룹이 여러 분할에 섞이지 않음 |
| 변환 일치 | Python과 ONNX의 활성 라벨 100% 일치, 확률 최대 절대오차 1e-5 이하 |
| 입력 품질 | 품질 미달 입력에서 억지 분류 대신 withheld 또는 not_measured 반환 |

우선 라벨: smile, brow_furrow, lip_press, expression_change

## 선택 절차

Train에서 모델 파라미터를 학습하고 Validation에서 라벨별 임계값과 확률 보정을 결정

모델·특징·임계값·코드를 고정한 뒤 잠근 Test를 한 번만 평가

같은 Test에서 기존 규칙 라벨러와 새 분류기를 비교

기준을 넘는 한 가지 labeler만 active_version으로 지정

기준 미달 모델은 배포하지 않고 오류 유형과 다음 데이터 우선순위를 기록

Accuracy만 보고 선택하지 않음. 클래스 불균형이 큰 multi-label 문제이므로 Macro F1과 라벨별 Recall을 함께 확인함.

# 8. 배포·프로젝트 연결

poc/backend/models/4fit/ ├── active_models.json └── expression/1.0.0/ ├── model.onnx ├── manifest.json ├── labels.json ├── feature_schema.json ├── thresholds.json ├── metrics.json ├── model_card.md ├── golden_samples.json └── SHA256SUMS

## 연결 기준

mvp/src/lib/useFaceTracking.js를 운영 특징 계약의 기준으로 삼고, POC useNonverbal.ts의 검증된 blendshape 로직을 이식한다. 공개 Test를 통과해도 실제 부스 검증 전에는 Expression 라벨의 WeightEngine 가중치를 모두 0으로 둔다.

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Colab 산출물과 manifest를 버전 폴더에 복사 | SHA-256과 필수 파일 확인 |
| 2 | Fit adapter가 feature schema 순서로 입력 생성 | golden sample 특징 일치 |
| 3 | ONNX Runtime으로 라벨 확률 계산 | Python·ONNX 확률 오차 확인 |
| 4 | 공통 Pydantic 모델로 응답 직렬화 | contract test 통과 |
| 5 | shadow mode에서 기존 규칙과 함께 기록 | 사용자 점수에는 아직 영향 없음 |
| 6 | active_models.json에 active·fallback·hash 기록 | 문제 시 이전 버전 또는 rule로 rollback |

weights_v1.json은 모델 폴더에 넣지 않음. 라벨→점수 정책은 공통 WeightEngine 폴더에서 모델 버전과 별도로 관리함.

# 9. 위험 관리와 인계

| 주요 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| AU와 blendshape 불일치 | 파일럿 상관관계와 오분류로 매핑을 검증·버전 관리 |
| 공개 데이터와 부스 환경 차이 | 조명·거리·웹캠별 별도 검증 전 가중치 0 유지 |
| 프레임 누수 | person_id와 video_id 기준 그룹 분할 |
| 정적 이미지로 시간 라벨 학습 | expression_change는 연속 영상만 사용 |
| 얼굴 품질 저하 | 검출률·유효 프레임 기준 미달 시 측정 보류 |

## 담당자 인계 체크리스트

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | 데이터 이용 승인, 원본 ID, 파생물 반출 조건을 manifest에 기록함 |
| □ | 라벨 정의·U/N/A 기준·합의도와 제3자 조정 기록이 남아 있음 |
| □ | 사람·세션·원본 그룹 단위 분할을 자동 검사함 |
| □ | 학습 seed, 패키지 lock, feature schema, threshold 버전을 고정함 |
| □ | Validation과 잠근 Test 결과, 기존 규칙 비교, 오류 사례를 제출함 |
| □ | ONNX parity, contract test, shadow mode, rollback을 실제로 실행함 |
| □ | 모델 폴더에 점수·가중치 정책이 섞이지 않았음을 확인함 |

최종 판단 성능 수치만 넘는 것이 완료가 아님. 재현 가능한 데이터, 통일 계약, 배포 parity, 복구 경로까지 확인돼야 active 모델로 전환함.