CARPE DM · 2026 EXPO · MODEL PLAN

# Expression Fit
표정 분류모델 개발 계획서

4주 개발과 프로젝트 적용 계획

## 지금 할 일

mvp/src/lib/useFaceTracking.js에서 outputFaceBlendshapes를 활성화하고 특징 계약을 확인한다.

실행 담당  ____________________    통합 담당  ____________________

| 문서 버전 | 1.0 읽기 쉬운 버전 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-09-05 |
| 프로젝트 | 2026CarpeDM_EXPO |
| 개발 기간 | 4주 |
| 모델 역할 | 라벨·확률·측정 상태 반환 |

점수 계산  모델은 라벨과 확률만 반환한다. 기준 75점과 상황별 ±가중치는 별도 WeightEngine이 계산한다.

# 4주 실행판

먼저 본인이 맡은 주차의 목표와 완료 증거부터 본다. 자세한 작업은 6장에서 본다.

| 주차 | 이번 주 목표 | 담당 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | MVP blendshape 활성화 | ________ | MVP feature contract, AU 매핑표, 첫 Validation 지표 |
| 2주차 · V1 | 71787 균형 표본 확대 | ________ | feature cache, V1 지표, 임계값 후보 |
| 3주차 · 동결 | Validation에서 모델·임계값 고정 | ________ | Test 결과, 환경 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | ONNX 변환 | ________ | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 바로 시작하는 순서

1. 6장에서 1주차 작업을 확인한다.

2. 2장에서 맡은 라벨과 출력 범위를 확인한다.

3. 3장을 연다. 데이터와 분할 기준을 먼저 확인한다.

4. 5장에서 공통 lock 파일과 라이브러리 버전을 맞춘다.

## 찾아보기

| 찾을 내용 | 장 |
| --- | --- |
| 목표와 라벨 | 01·02 |
| 데이터 | 03 |
| 특징과 기술 스택 | 04·05 |
| 일정과 평가 | 06·07 |
| 연결과 인계 | 08·09 |

# 1 개발 목표와 범위

정면 얼굴 영상에서 확인할 수 있는 표정 움직임을 다중 라벨로 분류한다. 긴장도, 호감도, 진정성, 성격처럼 화면만으로 확인할 수 없는 의미는 추정하지 않는다.

현재 상태  모델 연결 전에 전시 MVP의 useFaceTracking.js에서 outputFaceBlendshapes를 활성화하고 특징 계약을 맞춰야 한다. POC의 useNonverbal.ts는 Face blendshape를 내보낸다.

## 모델이 다루는 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 반환하는 값 | 원자 라벨, 라벨별 확률, 활성 임계값, 측정 상태, 모델·특징·라벨 버전 |
| 반환하지 않는 값 | score, delta, 기준 75점 계산, 상황별 보정, 코칭 문구 |

## 활성 모델 선택

1. 한 샘플에서는 여러 라벨이 동시에 활성화될 수 있다. 이 문제는 multi-label로 처리한다.

2. 새 모델과 기존 규칙 라벨러를 같은 잠금 Test에서 비교한다.

3. Fit마다 한 가지만 활성화한다. 새 모델이 기준에 못 미치면 기존 규칙 라벨러를 유지하되 직접 점수 계산은 끈다.

## 완료 기준

| 완료 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 재현 가능한 데이터 | split manifest와 원본 그룹 ID로 같은 분할을 다시 생성 |
| 검증된 분류기 | 잠근 Test의 공통 성능 기준과 우선 라벨 기준 통과 |
| 통일된 배포본 | ONNX·labels·feature schema·thresholds·metrics·hash를 한 폴더에 저장 |
| 프로젝트 연결 | golden sample에서 Colab·ONNX·API 활성 라벨 일치 |
| 복구 가능 | 활성 버전을 바꾸면 이전 규칙 또는 모델로 즉시 복구 |

# 2 라벨과 출력 범위

| 구분 | 라벨 ID | 관찰 기준 |
| --- | --- | --- |
| 입 주변 | smile | AU6·AU12 중심의 미소 움직임 |
| 눈썹 | brow_raise | AU1·AU2 중심의 눈썹 올림 |
| 눈썹 | brow_furrow | AU4 중심의 눈썹 찌푸림 |
| 입 주변 | lip_press | AU23·AU24 중심의 입술 누름 |
| 시간 변화 | expression_change | 구간 안에서 blendshape 상태가 분명히 바뀜 |

파생 상태  neutral은 측정이 정상이고 5개 라벨이 모두 비활성일 때만 후처리로 만든다. 얼굴 미검출 상태에서는 neutral을 만들지 않는다.

## 공통 출력 계약

{ "contract_version": "4fit.prediction.v1", "fit": "expression", "status": "ok ¦ withheld ¦ not_measured", "labeler": {"type": "model ¦ rule", "name": "expression-fit", "version": "1.0.0", "artifact_sha256": "..."}, "feature_version": "features.v1", "label_version": "labels.v1", "window": {"start_ms": 0, "end_ms": 0}, "predictions": [ {"label_id": "...", "probability": 0.00, "threshold": 0.00, "active": false} ], "quality": {"sample_count": 0, "calibrated": true, "withheld_reasons": []} }

확률 사용  probability는 라벨 활성 여부만 정한다. 확률값에 점수 가중치를 직접 곱하지 않는다. WeightEngine은 active 라벨과 상황·단계 규칙을 입력받는다.

# 3 데이터 구성과 분할

## 라벨링 원칙

원본 AU는 프로젝트 라벨로 매핑한다. 원본 AU와 MediaPipe blendshape를 같은 값이라고 가정하지 않는다. 모호한 표본은 U로 제외한다. 새 라벨은 두 명이 독립 판정하며 불일치만 제3자가 확정한다.

## 사용할 데이터

| 데이터 | 목표 수량 | 사용 방식 |
| --- | --- | --- |
| AI Hub 71787 얼굴·AU | 최대 20,000개 균형 표본 | 4개 정적 라벨의 핵심 데이터 |
| Aff-Wild2 ABAW 2022 12-AU | 승인 범위 | AU23·AU24와 expression_change용 시간축 데이터 |
| AI Hub 82 감정 이미지 | 필요 시 최대 2,000장 | 기존 감정명은 버리고 관찰 라벨로 조건부 재검수 |
| 부스 환경 검증 | 학습과 분리한 소량 | 카메라·조명 차이 확인. 승인 전에는 학습 정답으로 사용하지 않음 |

## 분할 원칙

같은 사람과 같은 영상에서 나온 모든 프레임을 하나의 그룹으로 묶어 분할한다. 정적 표본과 시계열 표본을 구분하고 expression_change Test에는 연속 영상만 넣는다.

공공데이터 확인  License Gate에서 최신 이용약관과 승인 문서가 재라벨링·파생 특징 생성·내부 학습을 허용하는지 확인한다. 허가되지 않은 원본과 주석은 저장소에 올리지 않는다.

# 4 특징과 모델 설계

정면 얼굴 이미지·영상 → MediaPipe Face Landmarker + 검출 품질 → blendshape 시계열·지속시간·동시 발생·변화량 → 5개 다중 라벨 확률·임계값 → neutral 파생 또는 withheld/not_measured → 검증 전 WeightEngine 가중치 0

## 입력 특징

| 특징 묶음 | 계산·사용 내용 |
| --- | --- |
| 정적 변화 | smile·brow·lip 계열 blendshape의 중앙값·상위 분위수 |
| 지속시간 | 임계 수준 이상 상태가 유지된 프레임 비율 |
| 동시 발생 | 관련 blendshape가 같은 구간에 나타난 비율 |
| 시간 변화 | 프레임 간 변화량, 구간 전환 횟수, 변화 지속시간 |
| 품질 | 얼굴 검출률, 유효 프레임 비율, 다인 감지 |

## V1 모델

정적 이미지에도 서비스와 같은 Face Landmarker를 적용해 특징을 만든다. V1은 StandardScaler + OneVsRest Logistic Regression으로 통일하되 expression_change에는 연속 영상의 시간 특징만 사용한다. AU–blendshape 대응은 파일럿 상관관계와 오류 사례를 보고 확정한다.

비교 순서  비교 대상은 같은 특징과 같은 분할을 쓴 규칙 기준선과 Logistic Regression이다. 먼저 데이터와 라벨 오류를 정리한다. 그 결과로 확장 모델 필요 여부를 판단한다.

# 5 공통 기술 스택

4명은 같은 package lock·prediction contract·평가 스크립트·ONNX 산출물 형식을 쓴다. Fit마다 다른 부분은 특징 추출 도구뿐이다.

## 학습과 모델

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 개발 환경 | Google Colab · Python 3.12 · uv | 네 담당자가 같은 Python 버전과 잠금 파일을 사용 |
| 데이터 | NumPy · pandas · JSON/CSV manifest | 원본 그룹, 라벨, 분할, 특징 버전을 함께 기록 |
| 분류 모델 | scikit-learn One-vs-Rest Logistic Regression | V1 기준 모델을 네 Fit에서 동일하게 사용 |
| 모델 변환 | skl2onnx · ONNX · ONNX Runtime | 배포본은 model.onnx로 통일하고 변환 전후를 비교 |
| API·계약 | FastAPI · Pydantic | 4fit.prediction.v1 형식으로 라벨·확률·상태만 반환 |

## 프로젝트 연결과 검증

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 웹 앱 | React 19 · JavaScript · Vite 6 | 실제 전시용 mvp를 운영·특징 계약의 기준으로 사용 |
| 비전 추출 | MediaPipe Tasks Vision 0.10.35 | Expression·Posture가 같은 모델 파일과 특징 순서를 사용 |
| 검증 | pytest · httpx · golden sample | 학습 코드, ONNX, API의 활성 라벨 일치를 확인 |
| 버전 관리 | Git · JSON manifest · SHA-256 | 모델·라벨·특징·임계값을 하나의 버전으로 고정 |

## 의존성 추가

| 구분 | 패키지 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 현재 프로젝트 사용 | numpy · fastapi · pydantic · pytest · httpx | 기존 의존성을 그대로 사용 |
| 공통 추가 | pandas · scikit-learn · skl2onnx · onnx · onnxruntime | 학습, 평가, 변환, CPU 추론 |
| 비전 담당 추가 | mediapipe · opencv-python | Expression·Posture의 Colab 오프라인 특징 추출 |
| 배포 금지 | pickle · joblib | Colab 실험에만 허용하고 프로젝트 배포본에는 넣지 않음 |

## Expression-Fit 전용 도구

| 영역 | Expression 전용 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 웹 특징 | @mediapipe/tasks-vision 0.10.35 Face Landmarker | 실시간 blendshape·품질 추출 |
| 오프라인 특징 | MediaPipe · OpenCV | 공개 이미지·영상에서 같은 feature schema 생성 |
| 입력 원칙 | 브라우저 로컬 처리 | 원본 얼굴 영상 대신 정규화 특징·품질 정보 전달 |

V1 기준  학습 프레임워크는 scikit-learn으로 통일한다. TensorFlow·별도 end-to-end 모델·Fit별로 다른 서버 프레임워크는 4주 범위에 추가하지 않는다.

# 6 4주 작업 일정

1주차 원칙  모든 데이터를 모을 때까지 기다리지 않는다. 허가된 작은 표본으로 V0를 학습해 전체 경로를 먼저 실행한다.

| 주차 | 이번 주 행동 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | 1. MVP blendshape 활성화 2. 이용 조건·AU 매핑·스키마 동결 3. 71787 표본 V0 학습 | MVP feature contract, AU 매핑표, 첫 Validation 지표 |
| 2주차 · V1 | 1. 71787 균형 표본 확대 2. Aff-Wild2 시간 특징 연결 3. expression_change 학습 | feature cache, V1 지표, 임계값 후보 |
| 3주차 · 동결 | 1. Validation에서 모델·임계값 고정 2. Test 1회 평가 3. 규칙·부스 카메라 비교 | Test 결과, 환경 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | 1. ONNX 변환 2. Face adapter 연결 3. golden sample 확인 4. 관찰 전용·rollback 검증 | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 이번 주에 맞출 것

1. Expression-Fit 담당자는 데이터·학습·오류 분석·model card를 맡는다.

2. 통합 담당은 매주 한 명씩 바꾸고 lock·contract·평가 스크립트·ONNX parity를 확인한다.

3. 1주차에 pyproject.toml·uv.lock·requirements-colab.lock.txt를 만든 뒤 네 담당자가 같은 파일을 쓴다.

## 계속 지킬 기준

| 기준 | 내용 |
| --- | --- |
| 공유 | 주 2회 Macro F1, 우선 라벨 Recall, 데이터 수, 막힌 문제를 같은 표로 공유 |
| 동결 | 3주차 Validation 동결 뒤에는 Test 결과에 맞춰 임계값을 다시 조정하지 않음 |
| 마감 | 4주차에는 새 기능을 넣지 않고 변환·연결·복구만 확인 |

# 7 평가 기준과 모델 선택

| 검사 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| 주 지표 | 잠근 Test의 Macro F1이 0.75 이상 |
| 우선 라벨 | 사전에 정한 우선 라벨 Recall이 각각 0.60 이상 |
| 기존 규칙 비교 | Macro F1이 0.03 이상 개선되거나, 다른 라벨 저하 없이 우선 라벨이 명확히 개선 |
| 분할 무결성 | 같은 사람·세션·원본·변형 그룹이 여러 분할에 섞이지 않음 |
| 변환 일치 | Python과 ONNX의 활성 라벨 100% 일치, 확률 최대 절대오차 1e-5 이하 |
| 입력 품질 | 품질 미달 입력에서 억지 분류 대신 withheld 또는 not_measured 반환 |

우선 라벨  smile, brow_furrow, lip_press, expression_change

## 선택 순서

1. Train에서 모델 파라미터를 학습한다.

2. Validation에서 라벨별 임계값과 확률 보정을 정한다.

3. 모델·특징·임계값·코드를 고정한 뒤 잠근 Test를 한 번만 평가한다.

4. 같은 Test에서 기존 규칙 라벨러와 새 분류기를 비교한다.

5. 기준을 넘는 한 가지 labeler만 active_version으로 지정한다. 기준 미달 모델은 오류 유형과 다음 데이터 우선순위만 기록한다.

Quality Gate  Accuracy만으로 고르지 않는다. 클래스 수가 고르지 않은 multi-label 문제이므로 Macro F1과 라벨별 Recall을 함께 본다.

# 8 프로젝트 연결과 배포

먼저 mvp/src/lib/useFaceTracking.js를 운영 특징 계약의 기준으로 삼는다. POC useNonverbal.ts의 검증된 blendshape 로직을 이식한다. 공개 Test를 통과해도 실제 부스 검증 전에는 Expression 라벨의 WeightEngine 가중치를 모두 0으로 둔다.

poc/backend/models/4fit/ ├── active_models.json └── expression/1.0.0/ ├── model.onnx ├── manifest.json ├── labels.json ├── feature_schema.json ├── thresholds.json ├── metrics.json ├── model_card.md ├── golden_samples.json └── SHA256SUMS

## 연결 확인

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Colab 산출물과 manifest를 버전 폴더에 복사 | SHA-256과 필수 파일 확인 |
| 2 | Fit adapter가 feature schema 순서로 입력 생성 | golden sample 특징 일치 |
| 3 | ONNX Runtime으로 라벨 확률 계산 | Python·ONNX 확률 오차 확인 |
| 4 | 공통 Pydantic 모델로 응답 직렬화 | contract test 통과 |

## 활성 전환

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 5 | shadow mode에서 기존 규칙과 함께 기록 | 사용자 점수에는 아직 영향 없음 |
| 6 | active_models.json에 active·fallback·hash 기록 | 문제 시 이전 버전 또는 rule로 rollback |

가중치 파일  weights_v1.json은 모델 폴더에 넣지 않는다. 라벨을 점수로 바꾸는 정책은 공통 WeightEngine 폴더에서 따로 관리한다.

# 9 위험 관리와 인계

| 주요 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| AU와 blendshape 불일치 | 파일럿 상관관계와 오분류를 확인해 매핑을 검증하고 버전별로 관리 |
| 공개 데이터와 부스 환경 차이 | 조명·거리·웹캠별 별도 검증 전 가중치 0 유지 |
| 프레임 누수 | person_id와 video_id 기준 그룹 분할 |
| 정적 이미지로 시간 라벨 학습 | expression_change는 연속 영상만 사용 |
| 얼굴 품질 저하 | 검출률·유효 프레임 기준 미달 시 측정 보류 |

## 학습 전 확인

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | 데이터 이용 승인, 원본 ID, 파생물 반출 조건을 manifest에 기록함 |
| □ | 라벨 정의·U/N/A 기준·합의도와 제3자 조정 기록이 남아 있음 |
| □ | 사람·세션·원본 그룹 단위 분할을 자동 검사함 |
| □ | 학습 seed, 패키지 lock, feature schema, threshold 버전을 고정함 |

## 배포 전 확인

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | Validation과 잠근 Test 결과, 기존 규칙 비교, 오류 사례를 제출함 |
| □ | ONNX parity, contract test, shadow mode, rollback을 실제로 실행함 |
| □ | 모델 폴더에 점수·가중치 정책이 섞이지 않았음을 확인함 |

활성화 조건  성능 수치와 통일 계약, 배포 parity를 확인한다. 데이터 재현과 복구 경로도 확인 대상이다. 확인이 끝나면 active 모델로 전환한다.