CARPE DM · 2026 EXPO · MODEL PLAN

# Posture Fit
자세 분류모델 개발 계획서

4주 개발과 프로젝트 적용 계획

## 지금 할 일

9개 라벨과 MVP 특징 계약을 기록하고 각 상태의 pilot 촬영자를 2명 이상 배정한다.

실행 담당  ____________________    통합 담당  ____________________

| 문서 버전 | 1.0 읽기 쉬운 버전 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-09-05 |
| 프로젝트 | 2026CarpeDM_EXPO |
| 개발 기간 | 4주 |
| 모델 역할 | 라벨·확률·측정 상태 반환 |

점수 계산  모델은 라벨과 확률만 반환한다. 기준 75점과 상황별 ±가중치는 별도 WeightEngine이 계산한다.

# 4주 실행판

먼저 본인이 맡은 주차의 목표와 완료 증거부터 본다. 자세한 작업은 6장에서 본다.

| 주차 | 이번 주 목표 | 담당 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | MVP 특징 계약·라벨 스키마 동결 | ________ | MVP feature contract, 첫 Validation 지표, 오류 사례 |
| 2주차 · V1 | 자체 1,200개 QC·사람 분할 | ________ | split manifest, feature cache, 라벨별 지표 |
| 3주차 · 동결 | Validation에서 모델·임계값 고정 | ________ | Test 비교표, 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | ONNX 변환 | ________ | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 바로 시작하는 순서

1. 6장에서 1주차 작업을 확인한다.

2. 2장에서 맡은 라벨과 출력 범위를 확인한다.

3. 3장을 연다. 데이터와 분할 기준을 먼저 확인한다.

4. 5장에서 공통 lock 파일과 라이브러리 버전을 맞춘다.

## 찾아보기

| 찾을 내용 | 장 |
| --- | --- |
| 목표와 라벨 | 01·02 |
| 데이터 | 03 |
| 특징과 기술 스택 | 04·05 |
| 일정과 평가 | 06·07 |
| 연결과 인계 | 08·09 |

# 1 개발 목표와 범위

정면 3~5초 영상에서 보이는 자세와 동작을 여러 라벨로 동시에 분류한다. 배경은 지우지 않는다. RGB 화면은 학습에 쓰지 않는다. landmark 시계열을 정규화해 학습한다.

현재 상태  현재 MediaPipe 자세·손 특징과 임계값 규칙을 같은 9개 라벨을 내는 기준선으로 바꾼다. 정적 자세와 반복 동작은 따로 특징을 만든다. 잠근 Test에서 이 기준선과 새 분류기를 비교한다.

## 모델이 다루는 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 반환하는 값 | 원자 라벨, 라벨별 확률, 활성 임계값, 측정 상태, 모델·특징·라벨 버전 |
| 반환하지 않는 값 | score, delta, 기준 75점 계산, 상황별 보정, 코칭 문구 |

## 활성 모델 선택

1. 한 샘플에서는 여러 라벨이 동시에 활성화될 수 있다. 이 문제는 multi-label로 처리한다.

2. 새 모델과 기존 규칙 라벨러를 같은 잠금 Test에서 비교한다.

3. Fit마다 한 가지만 활성화한다. 새 모델이 기준에 못 미치면 기존 규칙 라벨러를 유지하되 직접 점수 계산은 끈다.

## 완료 기준

| 완료 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 재현 가능한 데이터 | split manifest와 원본 그룹 ID로 같은 분할을 다시 생성 |
| 검증된 분류기 | 잠근 Test의 공통 성능 기준과 우선 라벨 기준 통과 |
| 통일된 배포본 | ONNX·labels·feature schema·thresholds·metrics·hash를 한 폴더에 저장 |
| 프로젝트 연결 | golden sample에서 Colab·ONNX·API 활성 라벨 일치 |
| 복구 가능 | 활성 버전을 바꾸면 이전 규칙 또는 모델로 즉시 복구 |

# 2 라벨과 출력 범위

| 구분 | 라벨 ID | 관찰 기준 |
| --- | --- | --- |
| 정적 자세 | head_down | 고개를 아래로 숙임 |
| 정적 자세 | side_lean | 상체가 좌우 한쪽으로 기울어짐 |
| 정적 자세 | forward_lean | 상체가 앞으로 기울어짐 |
| 정적 자세 | backward_lean | 상체가 뒤로 기울어짐 |
| 정적 자세 | arms_crossed | 양팔을 가슴 앞에서 교차함 |
| 정적 자세 | hand_to_face | 손이 얼굴 주변에 머묾 |
| 시간 동작 | sway | 몸이 좌우로 반복 이동함 |
| 시간 동작 | large_gesture | 손·팔의 이동 범위가 큼 |
| 시간 동작 | nod | 고개를 위아래로 반복 움직임 |

파생 상태  neutral_front는 측정 품질이 충분하고 9개 라벨이 모두 비활성일 때만 파생한다. 조합 클래스로 학습하지 않는다.

## 공통 출력 계약

{ "contract_version": "4fit.prediction.v1", "fit": "posture", "status": "ok ¦ withheld ¦ not_measured", "labeler": {"type": "model ¦ rule", "name": "posture-fit", "version": "1.0.0", "artifact_sha256": "..."}, "feature_version": "features.v1", "label_version": "labels.v1", "window": {"start_ms": 0, "end_ms": 0}, "predictions": [ {"label_id": "...", "probability": 0.00, "threshold": 0.00, "active": false} ], "quality": {"sample_count": 0, "calibrated": true, "withheld_reasons": []} }

확률 사용  probability는 라벨 활성 여부만 정한다. 확률값에 점수 가중치를 직접 곱하지 않는다. WeightEngine은 active 라벨과 상황·단계 규칙을 입력받는다.

# 3 데이터 구성과 분할

## 라벨링 원칙

자체 영상은 모두 정면에서 3~5초 동안 고정 카메라로 촬영하고 배경은 제거하지 않는다. 기본 수집 영상에는 대표 자세 하나만 담으며 조합 영상은 별도 검증 세트로 둔다. 공공데이터에 새로 붙인 라벨은 2명이 독립 검수한다.

## 사용할 데이터

| 데이터 | 목표 수량 | 사용 방식 |
| --- | --- | --- |
| 자체 정면 영상 | 12명 × 10상태 × 10개 = 1,200개 | 9개 라벨과 중립 자세를 학습하는 핵심 Gold 데이터 |
| AI Hub 62 사람동작 | 허가된 팔짱 표본 | 원본 팔짱끼기 라벨을 arms_crossed에 직접 매핑 |
| AI Hub 71704 전신·포즈 | 정면 표본 | 정적 6개 라벨 후보를 조건부 재라벨링 |
| MA-52·iMiGUE·NTU RGB+D | 이용 조건 확인 후 | 목표 라벨과 연결 가능한 원본 동작·skeleton만 보조 실험에 사용 |
| Kaggle HAR 정지 이미지 | 사용 안 함 | 라벨·시간축·권리 조건이 목표와 맞지 않음 |

## 분할 원칙

참가자 단위로 Train 8명 800개, Validation 2명 200개, Test 2명 200개를 고정한다. 같은 사람·촬영 세션·원본 영상에서 나온 프레임은 한 분할에만 둔다. Test 2명 결과에는 PoC라고 표시한다.

공공데이터 확인  License Gate에서 최신 이용약관과 승인 문서가 재라벨링·파생 특징 생성·내부 학습을 허용하는지 확인한다. 허가되지 않은 원본과 주석은 저장소에 올리지 않는다.

# 4 특징과 모델 설계

정면 3~5초 영상 → MediaPipe Pose + 필요한 구간만 Hand Landmarker → 골반 중심·어깨너비 정규화 + 결측 mask → 각도·거리·속도·범위·방향 전환 특징 → 9개 다중 라벨 확률·임계값 → neutral_front 파생 또는 withheld/not_measured

## 입력 특징

| 특징 묶음 | 계산·사용 내용 |
| --- | --- |
| 정규화 | 골반 중심을 원점, 어깨너비를 크기 기준으로 사용 |
| 정적 자세 | 머리·어깨·상체 각도, 손목–얼굴·가슴 거리 |
| 시간 동작 | landmark 이동량·속도·범위·방향 전환 횟수 |
| 결측 처리 | 보이지 않는 관절을 0으로 채우지 않고 mask로 기록 |
| 품질 | 유효 프레임·관절 비율, 다인 감지, 프레임 밖 이탈 |

## V1 모델

3~5초 구간을 같은 길이로 resampling해 통계·시간 특징을 만든다. V1 모델은 StandardScaler + OneVsRest Logistic Regression으로 통일한다. sway·large_gesture·nod 데이터가 부족해도 정지 이미지는 섞지 않으며 영상 수집과 시간 특징부터 보완한다.

비교 순서  비교 대상은 같은 특징과 같은 분할을 쓴 규칙 기준선과 Logistic Regression이다. 먼저 데이터와 라벨 오류를 정리한다. 그 결과로 확장 모델 필요 여부를 판단한다.

# 5 공통 기술 스택

4명은 같은 package lock·prediction contract·평가 스크립트·ONNX 산출물 형식을 쓴다. Fit마다 다른 부분은 특징 추출 도구뿐이다.

## 학습과 모델

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 개발 환경 | Google Colab · Python 3.12 · uv | 네 담당자가 같은 Python 버전과 잠금 파일을 사용 |
| 데이터 | NumPy · pandas · JSON/CSV manifest | 원본 그룹, 라벨, 분할, 특징 버전을 함께 기록 |
| 분류 모델 | scikit-learn One-vs-Rest Logistic Regression | V1 기준 모델을 네 Fit에서 동일하게 사용 |
| 모델 변환 | skl2onnx · ONNX · ONNX Runtime | 배포본은 model.onnx로 통일하고 변환 전후를 비교 |
| API·계약 | FastAPI · Pydantic | 4fit.prediction.v1 형식으로 라벨·확률·상태만 반환 |

## 프로젝트 연결과 검증

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 웹 앱 | React 19 · JavaScript · Vite 6 | 실제 전시용 mvp를 운영·특징 계약의 기준으로 사용 |
| 비전 추출 | MediaPipe Tasks Vision 0.10.35 | Expression·Posture가 같은 모델 파일과 특징 순서를 사용 |
| 검증 | pytest · httpx · golden sample | 학습 코드, ONNX, API의 활성 라벨 일치를 확인 |
| 버전 관리 | Git · JSON manifest · SHA-256 | 모델·라벨·특징·임계값을 하나의 버전으로 고정 |

## 의존성 추가

| 구분 | 패키지 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 현재 프로젝트 사용 | numpy · fastapi · pydantic · pytest · httpx | 기존 의존성을 그대로 사용 |
| 공통 추가 | pandas · scikit-learn · skl2onnx · onnx · onnxruntime | 학습, 평가, 변환, CPU 추론 |
| 비전 담당 추가 | mediapipe · opencv-python | Expression·Posture의 Colab 오프라인 특징 추출 |
| 배포 금지 | pickle · joblib | Colab 실험에만 허용하고 프로젝트 배포본에는 넣지 않음 |

## Posture-Fit 전용 도구

| 영역 | Posture 전용 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 웹 특징 | @mediapipe/tasks-vision 0.10.35 Pose Landmarker | 정면 영상에서 landmark 시계열 추출 |
| 손 보조 | MediaPipe Hand Landmarker | hand_to_face·arms_crossed를 판별할 때 필요한 구간만 보조 |
| 오프라인 특징 | MediaPipe · OpenCV | 공개 영상과 자체 영상에 같은 schema를 적용 |

V1 기준  학습 프레임워크는 scikit-learn으로 통일한다. TensorFlow·별도 end-to-end 모델·Fit별로 다른 서버 프레임워크는 4주 범위에 추가하지 않는다.

# 6 4주 작업 일정

1주차 원칙  모든 데이터를 모을 때까지 기다리지 않는다. 허가된 작은 표본으로 V0를 학습해 전체 경로를 먼저 실행한다.

| 주차 | 이번 주 행동 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | 1. MVP 특징 계약·라벨 스키마 동결 2. 각 상태 2명 이상 pilot 3. 규칙 기준선·V0 학습 | MVP feature contract, 첫 Validation 지표, 오류 사례 |
| 2주차 · V1 | 1. 자체 1,200개 QC·사람 분할 2. AI Hub 62·71704 매핑 3. V1 재학습 | split manifest, feature cache, 라벨별 지표 |
| 3주차 · 동결 | 1. Validation에서 모델·임계값 고정 2. Test 1회 평가 3. 조합·시간 동작 검증 | Test 비교표, 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | 1. ONNX 변환 2. Posture adapter 연결 3. 브라우저 golden sample 확인 4. rollback 검증 | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 이번 주에 맞출 것

1. Posture-Fit 담당자는 데이터·학습·오류 분석·model card를 맡는다.

2. 통합 담당은 매주 한 명씩 바꾸고 lock·contract·평가 스크립트·ONNX parity를 확인한다.

3. 1주차에 pyproject.toml·uv.lock·requirements-colab.lock.txt를 만든 뒤 네 담당자가 같은 파일을 쓴다.

## 계속 지킬 기준

| 기준 | 내용 |
| --- | --- |
| 공유 | 주 2회 Macro F1, 우선 라벨 Recall, 데이터 수, 막힌 문제를 같은 표로 공유 |
| 동결 | 3주차 Validation 동결 뒤에는 Test 결과에 맞춰 임계값을 다시 조정하지 않음 |
| 마감 | 4주차에는 새 기능을 넣지 않고 변환·연결·복구만 확인 |

# 7 평가 기준과 모델 선택

| 검사 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| 주 지표 | 잠근 Test의 Macro F1이 0.75 이상 |
| 우선 라벨 | 사전에 정한 우선 라벨 Recall이 각각 0.60 이상 |
| 기존 규칙 비교 | Macro F1이 0.03 이상 개선되거나, 다른 라벨 저하 없이 우선 라벨이 명확히 개선 |
| 분할 무결성 | 같은 사람·세션·원본·변형 그룹이 여러 분할에 섞이지 않음 |
| 변환 일치 | Python과 ONNX의 활성 라벨 100% 일치, 확률 최대 절대오차 1e-5 이하 |
| 입력 품질 | 품질 미달 입력에서 억지 분류 대신 withheld 또는 not_measured 반환 |

우선 라벨  head_down, arms_crossed, sway, hand_to_face

## 선택 순서

1. Train에서 모델 파라미터를 학습한다.

2. Validation에서 라벨별 임계값과 확률 보정을 정한다.

3. 모델·특징·임계값·코드를 고정한 뒤 잠근 Test를 한 번만 평가한다.

4. 같은 Test에서 기존 규칙 라벨러와 새 분류기를 비교한다.

5. 기준을 넘는 한 가지 labeler만 active_version으로 지정한다. 기준 미달 모델은 오류 유형과 다음 데이터 우선순위만 기록한다.

Quality Gate  Accuracy만으로 고르지 않는다. 클래스 수가 고르지 않은 multi-label 문제이므로 Macro F1과 라벨별 Recall을 함께 본다.

# 8 프로젝트 연결과 배포

운영 계약은 mvp/src/lib/useFaceTracking.js를 기준으로 삼는다. POC useNonverbal.ts의 landmark 순서·정규화 로직도 이 기준에 맞춰 이식한다. 같은 golden video를 넣었을 때 MVP 브라우저와 Colab의 특징값, ONNX 활성 라벨이 일치해야 한다.

poc/backend/models/4fit/ ├── active_models.json └── posture/1.0.0/ ├── model.onnx ├── manifest.json ├── labels.json ├── feature_schema.json ├── thresholds.json ├── metrics.json ├── model_card.md ├── golden_samples.json └── SHA256SUMS

## 연결 확인

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Colab 산출물과 manifest를 버전 폴더에 복사 | SHA-256과 필수 파일 확인 |
| 2 | Fit adapter가 feature schema 순서로 입력 생성 | golden sample 특징 일치 |
| 3 | ONNX Runtime으로 라벨 확률 계산 | Python·ONNX 확률 오차 확인 |
| 4 | 공통 Pydantic 모델로 응답 직렬화 | contract test 통과 |

## 활성 전환

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 5 | shadow mode에서 기존 규칙과 함께 기록 | 사용자 점수에는 아직 영향 없음 |
| 6 | active_models.json에 active·fallback·hash 기록 | 문제 시 이전 버전 또는 rule로 rollback |

가중치 파일  weights_v1.json은 모델 폴더에 넣지 않는다. 라벨을 점수로 바꾸는 정책은 공통 WeightEngine 폴더에서 따로 관리한다.

# 9 위험 관리와 인계

| 주요 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 사람·프레임 누수 | participant_id·session_id·video_id를 기준으로 그룹 분할 |
| 정지 이미지로 시간 동작 학습 | sway·large_gesture·nod는 연속 영상만 사용 |
| 손·골반 화면 밖 이탈 | 유효 landmark 비율이 낮으면 측정을 보류 |
| 정면 전후 기울기 구분 | world landmark와 시간 변화량을 함께 사용해 구분 |
| 배경 암기 | RGB는 학습하지 않고 정규화 landmark 특징만 사용 |

## 학습 전 확인

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | 데이터 이용 승인, 원본 ID, 파생물 반출 조건을 manifest에 기록함 |
| □ | 라벨 정의·U/N/A 기준·합의도와 제3자 조정 기록이 남아 있음 |
| □ | 사람·세션·원본 그룹 단위 분할을 자동 검사함 |
| □ | 학습 seed, 패키지 lock, feature schema, threshold 버전을 고정함 |

## 배포 전 확인

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | Validation과 잠근 Test 결과, 기존 규칙 비교, 오류 사례를 제출함 |
| □ | ONNX parity, contract test, shadow mode, rollback을 실제로 실행함 |
| □ | 모델 폴더에 점수·가중치 정책이 섞이지 않았음을 확인함 |

활성화 조건  성능 수치와 통일 계약, 배포 parity를 확인한다. 데이터 재현과 복구 경로도 확인 대상이다. 확인이 끝나면 active 모델로 전환한다.