CARPE DM · 2026 EXPO · MODEL PLAN

# Response Fit
응답 분류모델 개발 계획서

4주 개발과 프로젝트 적용 계획

## 지금 할 일

13개 라벨을 labels.v1에 기록하고 1주차 재검수 대상 300건을 확인한다.

실행 담당  ____________________    통합 담당  ____________________

| 문서 버전 | 1.0 읽기 쉬운 버전 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-09-05 |
| 프로젝트 | 2026CarpeDM_EXPO |
| 개발 기간 | 4주 |
| 모델 역할 | 라벨·확률·측정 상태 반환 |

점수 계산  모델은 라벨과 확률만 반환한다. 기준 75점과 상황별 ±가중치는 별도 WeightEngine이 계산한다.

# 4주 실행판

먼저 본인이 맡은 주차의 목표와 완료 증거부터 본다. 자세한 작업은 6장에서 본다.

| 주차 | 이번 주 목표 | 담당 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | 라벨·스키마 동결 | ________ | labels.v1, split manifest, 첫 Validation 지표 |
| 2주차 · V1 | 약 800건으로 확대 | ________ | V1 모델, feature cache, 라벨 합의도 |
| 3주차 · 동결 | 최대 1,500건 검수 | ________ | Test 비교표, 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | ONNX 변환 | ________ | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 바로 시작하는 순서

1. 6장에서 1주차 작업을 확인한다.

2. 2장에서 맡은 라벨과 출력 범위를 확인한다.

3. 3장을 연다. 데이터와 분할 기준을 먼저 확인한다.

4. 5장에서 공통 lock 파일과 라이브러리 버전을 맞춘다.

## 찾아보기

| 찾을 내용 | 장 |
| --- | --- |
| 목표와 라벨 | 01·02 |
| 데이터 | 03 |
| 특징과 기술 스택 | 04·05 |
| 일정과 평가 | 06·07 |
| 연결과 인계 | 08·09 |

# 1 개발 목표와 범위

질문·답변·평가기준을 함께 보고 응답 상태를 여러 개 동시에 분류한다. 모델은 라벨과 확률만 공통 WeightEngine으로 전달하며 점수·가중치·코칭 문구는 만들지 않는다.

현재 상태  현재 response_e5_v1은 정규화 임베딩을 만드는 E5 특징 추출기다. 이를 완성된 13개 라벨 분류모델로 보지 않는다. 고정 E5 특징 위에 학습한 다중 라벨 head를 추가한다.

## 모델이 다루는 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 반환하는 값 | 원자 라벨, 라벨별 확률, 활성 임계값, 측정 상태, 모델·특징·라벨 버전 |
| 반환하지 않는 값 | score, delta, 기준 75점 계산, 상황별 보정, 코칭 문구 |

## 활성 모델 선택

1. 한 샘플에서는 여러 라벨이 동시에 활성화될 수 있다. 이 문제는 multi-label로 처리한다.

2. 새 모델과 기존 규칙 라벨러를 같은 잠금 Test에서 비교한다.

3. Fit마다 한 가지만 활성화한다. 새 모델이 기준에 못 미치면 기존 규칙 라벨러를 유지하되 직접 점수 계산은 끈다.

## 완료 기준

| 완료 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 재현 가능한 데이터 | split manifest와 원본 그룹 ID로 같은 분할을 다시 생성 |
| 검증된 분류기 | 잠근 Test의 공통 성능 기준과 우선 라벨 기준 통과 |
| 통일된 배포본 | ONNX·labels·feature schema·thresholds·metrics·hash를 한 폴더에 저장 |
| 프로젝트 연결 | golden sample에서 Colab·ONNX·API 활성 라벨 일치 |
| 복구 가능 | 활성 버전을 바꾸면 이전 규칙 또는 모델로 즉시 복구 |

# 2 라벨과 출력 범위

| 구분 | 라벨 ID | 관찰 기준 |
| --- | --- | --- |
| 응답 관련 | question_aligned | 질문에 직접 답함 |
| 응답 관련 | core_covered | 평가기준의 핵심 항목을 충족함 |
| 구성 | conclusion_first | 결론을 먼저 말함 |
| 구성 | reason_present | 판단 이유나 근거를 제시함 |
| 구성 | action_present | 구체적인 행동을 말함 |
| 구성 | deadline_commitment | 실행 시점이나 기한을 제시함 |
| 구성 | ownership | 본인이 맡을 책임과 행동을 말함 |
| 표현 | polite | 상황에 맞는 존댓말을 사용함 |
| 위험 표현 | risky_phrase | 공격적·무책임하거나 부적절한 표현이 있음 |
| 위험 표현 | excessive_hedge | 애매하게 피하는 표현이 반복됨 |
| 위험 표현 | refusal_without_alternative | 대안 없이 거절만 함 |
| 발화 구성 | filler_present | 음·어 같은 군더더기 표현이 반복됨 |
| 발화 구성 | restart_present | 말을 중단하고 처음부터 다시 시작함 |

파생 상태  파생 중립 라벨은 두지 않는다. 질문이나 답변이 없을 때는 정상 라벨을 만들지 않는다. 대신 측정 상태로 구분한다.

우선 라벨  question_aligned, core_covered, risky_phrase, refusal_without_alternative

## 공통 출력 계약

{ "contract_version": "4fit.prediction.v1", "fit": "response", "status": "ok ¦ withheld ¦ not_measured", "labeler": {"type": "model ¦ rule", "name": "response-fit", "version": "1.0.0", "artifact_sha256": "..."}, "feature_version": "features.v1", "label_version": "labels.v1", "window": {"start_ms": 0, "end_ms": 0}, "predictions": [ {"label_id": "...", "probability": 0.00, "threshold": 0.00, "active": false} ], "quality": {"sample_count": 0, "calibrated": true, "withheld_reasons": []} }

확률 사용  probability는 라벨 활성 여부만 정한다. 확률값에 점수 가중치를 직접 곱하지 않는다. WeightEngine은 active 라벨과 상황·단계 규칙을 입력받는다.

# 3 데이터 구성과 분할

## 라벨링 원칙

기존 감정 라벨은 답변 품질 정답으로 쓰지 않는다. 두 명이 1/0/U/N/A를 독립적으로 기록한다. 불일치 항목만 제3자가 확정한다. 희소 라벨부터 표집해 라벨별 양성 100건 이상을 확보하는 것을 목표로 한다.

## 사용할 데이터

| 데이터 | 목표 수량 | 사용 방식 |
| --- | --- | --- |
| AI Hub 71592 채용면접 인터뷰 | 1주 300건 → 최대 1,500건 | 질문·답변을 프로젝트 13개 라벨로 재검수하는 핵심 데이터 |
| 현재 프로젝트 시나리오·평가기준 | 전 시나리오 | core_covered용 답변–평가기준 항목 쌍 구성 |
| 규칙 기반 기존 예시 | 동일 Test | 직접 점수를 제거하고 13개 라벨을 내는 비교 기준선으로 변환 |

## 분할 원칙

같은 질문·시나리오·원본 답변·문장 변형은 하나의 group_id로 묶는다. Train·Validation·Test는 그룹 단위로 나눈다. 모델과 임계값을 고정한 뒤 Test를 한 번만 평가한다.

공공데이터 확인  License Gate에서 최신 이용약관과 승인 문서가 재라벨링·파생 특징 생성·내부 학습을 허용하는지 확인한다. 허가되지 않은 원본과 주석은 저장소에 올리지 않는다.

# 4 특징과 모델 설계

질문·원본 전사·정규화 답변·평가기준 → 입력 품질 검사와 Kiwi 기반 텍스트 특징 → 고정 E5 임베딩 + 유사도·길이·표현 특징 → Answer head 12개 + Core item-pair head → 라벨별 확률 보정·임계값 → 4fit.prediction.v1 → 별도 WeightEngine

## 입력 특징

| 특징 묶음 | 계산·사용 내용 |
| --- | --- |
| E5 임베딩 | 질문–답변, 답변–평가기준 의미 관계 |
| 유사도 | 질문과 답변, 핵심 항목과 답변의 cosine similarity |
| 문장 구조 | 결론 위치, 이유·행동·기한 표현, 답변 길이 |
| 원본 전사 | 군더더기와 재시작을 지우지 않은 STT 결과 |
| 입력 품질 | 질문·답변·평가기준 누락 및 지나치게 짧은 입력 |

## V1 모델

고정 E5 encoder 뒤에 StandardScaler와 OneVsRest Logistic Regression을 둔다. core_covered는 답변–평가기준 항목별 binary head로 판단한 뒤 집계한다. V1 성능이 부족하더라도 4주 안에 대형 언어모델 미세조정을 추가하지 않는다. 먼저 라벨·데이터 오류를 고친다.

비교 순서  비교 대상은 같은 특징과 같은 분할을 쓴 규칙 기준선과 Logistic Regression이다. 먼저 데이터와 라벨 오류를 정리한다. 그 결과로 확장 모델 필요 여부를 판단한다.

# 5 공통 기술 스택

4명은 같은 package lock·prediction contract·평가 스크립트·ONNX 산출물 형식을 쓴다. Fit마다 다른 부분은 특징 추출 도구뿐이다.

## 학습과 모델

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 개발 환경 | Google Colab · Python 3.12 · uv | 네 담당자가 같은 Python 버전과 잠금 파일을 사용 |
| 데이터 | NumPy · pandas · JSON/CSV manifest | 원본 그룹, 라벨, 분할, 특징 버전을 함께 기록 |
| 분류 모델 | scikit-learn One-vs-Rest Logistic Regression | V1 기준 모델을 네 Fit에서 동일하게 사용 |
| 모델 변환 | skl2onnx · ONNX · ONNX Runtime | 배포본은 model.onnx로 통일하고 변환 전후를 비교 |
| API·계약 | FastAPI · Pydantic | 4fit.prediction.v1 형식으로 라벨·확률·상태만 반환 |

## 프로젝트 연결과 검증

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 웹 앱 | React 19 · JavaScript · Vite 6 | 실제 전시용 mvp를 운영·특징 계약의 기준으로 사용 |
| 비전 추출 | MediaPipe Tasks Vision 0.10.35 | Expression·Posture가 같은 모델 파일과 특징 순서를 사용 |
| 검증 | pytest · httpx · golden sample | 학습 코드, ONNX, API의 활성 라벨 일치를 확인 |
| 버전 관리 | Git · JSON manifest · SHA-256 | 모델·라벨·특징·임계값을 하나의 버전으로 고정 |

## 의존성 추가

| 구분 | 패키지 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 현재 프로젝트 사용 | numpy · fastapi · pydantic · pytest · httpx | 기존 의존성을 그대로 사용 |
| 공통 추가 | pandas · scikit-learn · skl2onnx · onnx · onnxruntime | 학습, 평가, 변환, CPU 추론 |
| 비전 담당 추가 | mediapipe · opencv-python | Expression·Posture의 Colab 오프라인 특징 추출 |
| 배포 금지 | pickle · joblib | Colab 실험에만 허용하고 프로젝트 배포본에는 넣지 않음 |

## Response-Fit 전용 도구

| 영역 | Response 전용 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 문장 특징 | sentence-transformers · 기존 E5 safetensors | 고정 임베딩 추출기 |
| 한국어 처리 | kiwipiepy | 형태소·표현 특징과 정규화 보조 |
| 분류 head | scikit-learn | E5·구조 특징을 13개 독립 라벨 확률로 변환 |

V1 기준  학습 프레임워크는 scikit-learn으로 통일한다. TensorFlow·별도 end-to-end 모델·Fit별로 다른 서버 프레임워크는 4주 범위에 추가하지 않는다.

# 6 4주 작업 일정

1주차 원칙  모든 데이터를 모을 때까지 기다리지 않는다. 허가된 작은 표본으로 V0를 학습해 전체 경로를 먼저 실행한다.

| 주차 | 이번 주 행동 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | 1. 라벨·스키마 동결 2. 300건 재검수 3. 그룹 분할 4. 규칙 기준선과 V0 학습 | labels.v1, split manifest, 첫 Validation 지표 |
| 2주차 · V1 | 1. 약 800건으로 확대 2. 희소 라벨 표집 3. Answer/Core head 재학습 | V1 모델, feature cache, 라벨 합의도 |
| 3주차 · 동결 | 1. 최대 1,500건 검수 2. Validation에서 모델·임계값 고정 3. Test 1회 평가 | Test 비교표, 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | 1. ONNX 변환 2. Response adapter 연결 3. golden sample 확인 4. shadow·rollback 검증 | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 이번 주에 맞출 것

1. Response-Fit 담당자는 데이터·학습·오류 분석·model card를 맡는다.

2. 통합 담당은 매주 한 명씩 바꾸고 lock·contract·평가 스크립트·ONNX parity를 확인한다.

3. 1주차에 pyproject.toml·uv.lock·requirements-colab.lock.txt를 만든 뒤 네 담당자가 같은 파일을 쓴다.

## 계속 지킬 기준

| 기준 | 내용 |
| --- | --- |
| 공유 | 주 2회 Macro F1, 우선 라벨 Recall, 데이터 수, 막힌 문제를 같은 표로 공유 |
| 동결 | 3주차 Validation 동결 뒤에는 Test 결과에 맞춰 임계값을 다시 조정하지 않음 |
| 마감 | 4주차에는 새 기능을 넣지 않고 변환·연결·복구만 확인 |

# 7 평가 기준과 모델 선택

| 검사 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| 주 지표 | 잠근 Test의 Macro F1이 0.75 이상 |
| 우선 라벨 | 사전에 정한 우선 라벨 Recall이 각각 0.60 이상 |
| 기존 규칙 비교 | Macro F1이 0.03 이상 개선되거나, 다른 라벨 저하 없이 우선 라벨이 명확히 개선 |
| 분할 무결성 | 같은 사람·세션·원본·변형 그룹이 여러 분할에 섞이지 않음 |
| 변환 일치 | Python과 ONNX의 활성 라벨 100% 일치, 확률 최대 절대오차 1e-5 이하 |
| 입력 품질 | 품질 미달 입력에서 억지 분류 대신 withheld 또는 not_measured 반환 |

우선 라벨  question_aligned, core_covered, risky_phrase, refusal_without_alternative

## 선택 순서

1. Train에서 모델 파라미터를 학습한다.

2. Validation에서 라벨별 임계값과 확률 보정을 정한다.

3. 모델·특징·임계값·코드를 고정한 뒤 잠근 Test를 한 번만 평가한다.

4. 같은 Test에서 기존 규칙 라벨러와 새 분류기를 비교한다.

5. 기준을 넘는 한 가지 labeler만 active_version으로 지정한다. 기준 미달 모델은 오류 유형과 다음 데이터 우선순위만 기록한다.

Quality Gate  Accuracy만으로 고르지 않는다. 클래스 수가 고르지 않은 multi-label 문제이므로 Macro F1과 라벨별 Recall을 함께 본다.

# 8 프로젝트 연결과 배포

poc/backend/app/ai/e5_embedder.py의 E5 출력을 공통 feature schema에 맞춰 Response labeler로 전달한다. manifest에는 외부 response_e5_v1 encoder의 경로·버전·SHA-256도 기록한다. 현재 직접 점수 계산 경로는 비활성화한다. 라벨을 점수로 바꾸는 작업은 WeightEngine에서만 수행한다.

poc/backend/models/4fit/ ├── active_models.json └── response/1.0.0/ ├── model.onnx ├── manifest.json ├── labels.json ├── feature_schema.json ├── thresholds.json ├── metrics.json ├── model_card.md ├── golden_samples.json └── SHA256SUMS

## 연결 확인

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Colab 산출물과 manifest를 버전 폴더에 복사 | SHA-256과 필수 파일 확인 |
| 2 | Fit adapter가 feature schema 순서로 입력 생성 | golden sample 특징 일치 |
| 3 | ONNX Runtime으로 라벨 확률 계산 | Python·ONNX 확률 오차 확인 |
| 4 | 공통 Pydantic 모델로 응답 직렬화 | contract test 통과 |

## 활성 전환

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 5 | shadow mode에서 기존 규칙과 함께 기록 | 사용자 점수에는 아직 영향 없음 |
| 6 | active_models.json에 active·fallback·hash 기록 | 문제 시 이전 버전 또는 rule로 rollback |

가중치 파일  weights_v1.json은 모델 폴더에 넣지 않는다. 라벨을 점수로 바꾸는 정책은 공통 WeightEngine 폴더에서 따로 관리한다.

# 9 위험 관리와 인계

| 주요 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 질문·변형 누수 | 질문·시나리오·원본 그룹 기준으로 분할 |
| 감정 라벨 오용 | AI Hub 기존 감정 라벨을 버리고 프로젝트 라벨로 재검수 |
| STT 정제로 단서 손실 | 원본 전사와 정규화 답변을 함께 보존 |
| E5를 완성 모델로 오해 | E5는 고정 특징 추출기, 분류 head는 별도 학습 |
| 희소 위험 라벨 Recall 저하 | 후보 우선 표집과 라벨별 지표로 관리 |

## 학습 전 확인

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | 데이터 이용 승인, 원본 ID, 파생물 반출 조건을 manifest에 기록함 |
| □ | 라벨 정의·U/N/A 기준·합의도와 제3자 조정 기록이 남아 있음 |
| □ | 사람·세션·원본 그룹 단위 분할을 자동 검사함 |
| □ | 학습 seed, 패키지 lock, feature schema, threshold 버전을 고정함 |

## 배포 전 확인

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | Validation과 잠근 Test 결과, 기존 규칙 비교, 오류 사례를 제출함 |
| □ | ONNX parity, contract test, shadow mode, rollback을 실제로 실행함 |
| □ | 모델 폴더에 점수·가중치 정책이 섞이지 않았음을 확인함 |

활성화 조건  성능 수치와 통일 계약, 배포 parity를 확인한다. 데이터 재현과 복구 경로도 확인 대상이다. 확인이 끝나면 active 모델로 전환한다.