CARPE DM · 2026 EXPO · MODEL PLAN

# Voice Fit
음성 분류모델 개발 계획서

4주 개발과 프로젝트 적용 계획

## 지금 할 일

5개 라벨을 기록하고 mid_pause 기준을 1.5초로 맞춘다.

실행 담당  ____________________    통합 담당  ____________________

| 문서 버전 | 1.0 읽기 쉬운 버전 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-09-05 |
| 프로젝트 | 2026CarpeDM_EXPO |
| 개발 기간 | 4주 |
| 모델 역할 | 라벨·확률·측정 상태 반환 |

점수 계산  모델은 라벨과 확률만 반환한다. 기준 75점과 상황별 ±가중치는 별도 WeightEngine이 계산한다.

# 4주 실행판

먼저 본인이 맡은 주차의 목표와 완료 증거부터 본다. 자세한 작업은 6장에서 본다.

| 주차 | 이번 주 목표 | 담당 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | 라벨·스키마 동결 | ________ | 전체 파이프라인 실행, 첫 Validation 지표 |
| 2주차 · V1 | 자체 음성 720개 QC | ________ | split manifest, feature cache, 라벨별 지표 |
| 3주차 · 동결 | Validation에서 모델·임계값 고정 | ________ | Test 결과, 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | ONNX 변환 | ________ | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 바로 시작하는 순서

1. 6장에서 1주차 작업을 확인한다.

2. 2장에서 맡은 라벨과 출력 범위를 확인한다.

3. 3장을 연다. 데이터와 분할 기준을 먼저 확인한다.

4. 5장에서 공통 lock 파일과 라이브러리 버전을 맞춘다.

## 찾아보기

| 찾을 내용 | 장 |
| --- | --- |
| 목표와 라벨 | 01·02 |
| 데이터 | 03 |
| 특징과 기술 스택 | 04·05 |
| 일정과 평가 | 06·07 |
| 연결과 인계 | 08·09 |

# 1 개발 목표와 범위

입력은 16 kHz 단일 채널 음성과 STT 타임스탬프다. 여기서 관찰할 수 있는 말하기 상태를 다중 라벨로 분류한다. 음, 어, 다시 말하기는 Voice에서 다루지 않고 Response 라벨로 넘긴다.

현재 상태  먼저 현재 코드의 LONG_PAUSE_SEC를 1.2초에서 라벨 정의와 같은 1.5초로 맞춘다. voice_fit.py의 NumPy·SoundFile DSP 규칙은 버리지 않는다. 같은 5개 라벨을 반환하는 기준선으로 바꾼 뒤 새 분류기와 잠근 Test에서 비교한다.

## 모델이 다루는 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 반환하는 값 | 원자 라벨, 라벨별 확률, 활성 임계값, 측정 상태, 모델·특징·라벨 버전 |
| 반환하지 않는 값 | score, delta, 기준 75점 계산, 상황별 보정, 코칭 문구 |

## 활성 모델 선택

1. 한 샘플에서는 여러 라벨이 동시에 활성화될 수 있다. 이 문제는 multi-label로 처리한다.

2. 새 모델과 기존 규칙 라벨러를 같은 잠금 Test에서 비교한다.

3. Fit마다 한 가지만 활성화한다. 새 모델이 기준에 못 미치면 기존 규칙 라벨러를 유지하되 직접 점수 계산은 끈다.

## 완료 기준

| 완료 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 재현 가능한 데이터 | split manifest와 원본 그룹 ID로 같은 분할을 다시 생성 |
| 검증된 분류기 | 잠근 Test의 공통 성능 기준과 우선 라벨 기준 통과 |
| 통일된 배포본 | ONNX·labels·feature schema·thresholds·metrics·hash를 한 폴더에 저장 |
| 프로젝트 연결 | golden sample에서 Colab·ONNX·API 활성 라벨 일치 |
| 복구 가능 | 활성 버전을 바꾸면 이전 규칙 또는 모델로 즉시 복구 |

# 2 라벨과 출력 범위

| 구분 | 라벨 ID | 관찰 기준 |
| --- | --- | --- |
| 속도 | fast | 개인·상황 기준보다 지나치게 빠름 |
| 속도 | slow | 개인·상황 기준보다 지나치게 느림 |
| 멈춤 | mid_pause | 시작·끝이 아닌 문장 중간에 1.5초 이상 멈춤 |
| 음량 | quiet | 같은 기기·거리의 개인 또는 세션 기준보다 작음 |
| 억양 | intonation_varied | 문장 안에서 음높이와 에너지가 함께 분명히 변함 |

파생 상태  측정이 정상이고 5개 라벨이 모두 비활성일 때만 후처리에서 normal을 만든다. normal과 not_measured는 같은 상태가 아니다.

## 공통 출력 계약

{ "contract_version": "4fit.prediction.v1", "fit": "voice", "status": "ok ¦ withheld ¦ not_measured", "labeler": {"type": "model ¦ rule", "name": "voice-fit", "version": "1.0.0", "artifact_sha256": "..."}, "feature_version": "features.v1", "label_version": "labels.v1", "window": {"start_ms": 0, "end_ms": 0}, "predictions": [ {"label_id": "...", "probability": 0.00, "threshold": 0.00, "active": false} ], "quality": {"sample_count": 0, "calibrated": true, "withheld_reasons": []} }

확률 사용  probability는 라벨 활성 여부만 정한다. 확률값에 점수 가중치를 직접 곱하지 않는다. WeightEngine은 active 라벨과 상황·단계 규칙을 입력받는다.

# 3 데이터 구성과 분할

## 라벨링 원칙

공공 음성은 이용약관에서 파생 라벨 생성을 허용한 경우에만 사용한다. quiet는 절대 음량만으로 만들지 않는다. 파일 시작·끝의 무음도 mid_pause로 표시하지 않는다. 후보는 두 사람이 독립 검수한 뒤 불일치를 조정한다.

## 사용할 데이터

| 데이터 | 목표 수량 | 사용 방식 |
| --- | --- | --- |
| 자체 음성 | 12명 × 6상태 × 10개 = 720개 | 핵심 Gold 데이터 |
| AI Hub 71592 면접 음성 | 최대 1,200개 | DSP로 후보를 추린 뒤 사람이 재라벨링하는 보조 데이터 |
| AI Hub 123 한국어 음성 | 필요 표본 | 자연 발화 분포·말속도·F0·STT 보조. mid_pause 정답에는 사용하지 않음 |
| 조합 검증 | 소량 별도 | fast+quiet, slow+mid_pause가 동시에 검출되는지 확인 |

## 분할 원칙

분할은 참가자 단위로 고정한다. Train 8명 480개, Validation 2명 120개, Test 2명 120개다. 같은 사람이나 녹음 세션이 여러 분할에 섞이면 안 된다. Test 참가자가 2명이므로 결과는 PoC로 표기한다.

공공데이터 확인  License Gate에서 최신 이용약관과 승인 문서가 재라벨링·파생 특징 생성·내부 학습을 허용하는지 확인한다. 허가되지 않은 원본과 주석은 저장소에 올리지 않는다.

# 4 특징과 모델 설계

16 kHz mono WAV + STT 단어 타임스탬프 → 길이·클리핑·무음·소음 품질 검사 → SoundFile + NumPy DSP·VAD → 속도·중간 멈춤·상대 RMS·F0·에너지 특징 → 5개 다중 라벨 확률·임계값 → normal 파생 또는 withheld/not_measured

## 입력 특징

| 특징 묶음 | 계산·사용 내용 |
| --- | --- |
| 말속도 | 한글 음절 수를 유성 발화 시간으로 나눈 값 |
| 중간 멈춤 | 첫·끝 구간을 제외한 무음 길이·횟수·비율 |
| 상대 음량 | RMS를 동일 세션 또는 개인 기준으로 정규화한 값 |
| 억양 | F0 범위·변동계수, 에너지 변동계수 |
| 품질 | 유성 구간 비율·클리핑·너무 짧은 음성·소음 |

## V1 모델

같은 특징을 넣어 기존 DSP 임계값 규칙과 StandardScaler + OneVsRest Logistic Regression을 비교한다. 데이터가 적은 V1에는 원본 음성을 직접 입력하는 end-to-end 모델을 추가하지 않는다. STT가 없을 때만 faster-whisper를 쓰고 실패하면 Vosk로 대체한다.

비교 순서  비교 대상은 같은 특징과 같은 분할을 쓴 규칙 기준선과 Logistic Regression이다. 먼저 데이터와 라벨 오류를 정리한다. 그 결과로 확장 모델 필요 여부를 판단한다.

# 5 공통 기술 스택

4명은 같은 package lock·prediction contract·평가 스크립트·ONNX 산출물 형식을 쓴다. Fit마다 다른 부분은 특징 추출 도구뿐이다.

## 학습과 모델

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 개발 환경 | Google Colab · Python 3.12 · uv | 네 담당자가 같은 Python 버전과 잠금 파일을 사용 |
| 데이터 | NumPy · pandas · JSON/CSV manifest | 원본 그룹, 라벨, 분할, 특징 버전을 함께 기록 |
| 분류 모델 | scikit-learn One-vs-Rest Logistic Regression | V1 기준 모델을 네 Fit에서 동일하게 사용 |
| 모델 변환 | skl2onnx · ONNX · ONNX Runtime | 배포본은 model.onnx로 통일하고 변환 전후를 비교 |
| API·계약 | FastAPI · Pydantic | 4fit.prediction.v1 형식으로 라벨·확률·상태만 반환 |

## 프로젝트 연결과 검증

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 웹 앱 | React 19 · JavaScript · Vite 6 | 실제 전시용 mvp를 운영·특징 계약의 기준으로 사용 |
| 비전 추출 | MediaPipe Tasks Vision 0.10.35 | Expression·Posture가 같은 모델 파일과 특징 순서를 사용 |
| 검증 | pytest · httpx · golden sample | 학습 코드, ONNX, API의 활성 라벨 일치를 확인 |
| 버전 관리 | Git · JSON manifest · SHA-256 | 모델·라벨·특징·임계값을 하나의 버전으로 고정 |

## 의존성 추가

| 구분 | 패키지 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 현재 프로젝트 사용 | numpy · fastapi · pydantic · pytest · httpx | 기존 의존성을 그대로 사용 |
| 공통 추가 | pandas · scikit-learn · skl2onnx · onnx · onnxruntime | 학습, 평가, 변환, CPU 추론 |
| 비전 담당 추가 | mediapipe · opencv-python | Expression·Posture의 Colab 오프라인 특징 추출 |
| 배포 금지 | pickle · joblib | Colab 실험에만 허용하고 프로젝트 배포본에는 넣지 않음 |

## Voice-Fit 전용 도구

| 영역 | Voice 전용 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 음성 읽기 | soundfile | 16 kHz mono WAV를 불러오고 기본 품질 확인 |
| DSP·VAD | NumPy | 현재 프로젝트와 같은 방식으로 음향 특징 계산 |
| 선택적 STT | faster-whisper → Vosk | 전사·단어 시간이 없을 때만 실행 |

V1 기준  학습 프레임워크는 scikit-learn으로 통일한다. TensorFlow·별도 end-to-end 모델·Fit별로 다른 서버 프레임워크는 4주 범위에 추가하지 않는다.

# 6 4주 작업 일정

1주차 원칙  모든 데이터를 모을 때까지 기다리지 않는다. 허가된 작은 표본으로 V0를 학습해 전체 경로를 먼저 실행한다.

| 주차 | 이번 주 행동 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | 1. 라벨·스키마 동결 2. mid_pause 기준을 1.5초로 통일 3. 우선 녹음 특징 추출 4. 규칙 기준선·V0 학습 | 전체 파이프라인 실행, 첫 Validation 지표 |
| 2주차 · V1 | 1. 자체 음성 720개 QC 2. 참가자 단위 분할 3. 공공 음성 재라벨링 4. V1 재학습 | split manifest, feature cache, 라벨별 지표 |
| 3주차 · 동결 | 1. Validation에서 모델·임계값 고정 2. Test 1회 평가 3. 조합·규칙 비교 | Test 결과, 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | 1. ONNX 변환 2. Voice adapter 연결 3. golden sample 확인 4. shadow·rollback 검증 | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 이번 주에 맞출 것

1. Voice-Fit 담당자는 데이터·학습·오류 분석·model card를 맡는다.

2. 통합 담당은 매주 한 명씩 바꾸고 lock·contract·평가 스크립트·ONNX parity를 확인한다.

3. 1주차에 pyproject.toml·uv.lock·requirements-colab.lock.txt를 만든 뒤 네 담당자가 같은 파일을 쓴다.

## 계속 지킬 기준

| 기준 | 내용 |
| --- | --- |
| 공유 | 주 2회 Macro F1, 우선 라벨 Recall, 데이터 수, 막힌 문제를 같은 표로 공유 |
| 동결 | 3주차 Validation 동결 뒤에는 Test 결과에 맞춰 임계값을 다시 조정하지 않음 |
| 마감 | 4주차에는 새 기능을 넣지 않고 변환·연결·복구만 확인 |

# 7 평가 기준과 모델 선택

| 검사 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| 주 지표 | 잠근 Test의 Macro F1이 0.75 이상 |
| 우선 라벨 | 사전에 정한 우선 라벨 Recall이 각각 0.60 이상 |
| 기존 규칙 비교 | Macro F1이 0.03 이상 개선되거나, 다른 라벨 저하 없이 우선 라벨이 명확히 개선 |
| 분할 무결성 | 같은 사람·세션·원본·변형 그룹이 여러 분할에 섞이지 않음 |
| 변환 일치 | Python과 ONNX의 활성 라벨 100% 일치, 확률 최대 절대오차 1e-5 이하 |
| 입력 품질 | 품질 미달 입력에서 억지 분류 대신 withheld 또는 not_measured 반환 |

우선 라벨  fast, slow, mid_pause, quiet

## 선택 순서

1. Train에서 모델 파라미터를 학습한다.

2. Validation에서 라벨별 임계값과 확률 보정을 정한다.

3. 모델·특징·임계값·코드를 고정한 뒤 잠근 Test를 한 번만 평가한다.

4. 같은 Test에서 기존 규칙 라벨러와 새 분류기를 비교한다.

5. 기준을 넘는 한 가지 labeler만 active_version으로 지정한다. 기준 미달 모델은 오류 유형과 다음 데이터 우선순위만 기록한다.

Quality Gate  Accuracy만으로 고르지 않는다. 클래스 수가 고르지 않은 multi-label 문제이므로 Macro F1과 라벨별 Recall을 함께 본다.

# 8 프로젝트 연결과 배포

먼저 poc/backend/app/ai/voice_fit.py의 특징 함수가 만드는 값과 순서를 공통 feature schema로 고정한다. 이 결과를 Voice labeler에 전달한다. 비교 전 LONG_PAUSE_SEC는 1.5초로 맞추고 librosa는 추가하지 않는다. 입력 음질이 낮으면 라벨을 내지 않고 측정 상태를 반환한다.

poc/backend/models/4fit/ ├── active_models.json └── voice/1.0.0/ ├── model.onnx ├── manifest.json ├── labels.json ├── feature_schema.json ├── thresholds.json ├── metrics.json ├── model_card.md ├── golden_samples.json └── SHA256SUMS

## 연결 확인

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Colab 산출물과 manifest를 버전 폴더에 복사 | SHA-256과 필수 파일 확인 |
| 2 | Fit adapter가 feature schema 순서로 입력 생성 | golden sample 특징 일치 |
| 3 | ONNX Runtime으로 라벨 확률 계산 | Python·ONNX 확률 오차 확인 |
| 4 | 공통 Pydantic 모델로 응답 직렬화 | contract test 통과 |

## 활성 전환

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 5 | shadow mode에서 기존 규칙과 함께 기록 | 사용자 점수에는 아직 영향 없음 |
| 6 | active_models.json에 active·fallback·hash 기록 | 문제 시 이전 버전 또는 rule로 rollback |

가중치 파일  weights_v1.json은 모델 폴더에 넣지 않는다. 라벨을 점수로 바꾸는 정책은 공통 WeightEngine 폴더에서 따로 관리한다.

# 9 위험 관리와 인계

| 주요 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 사람 누수 | participant_id·recording_session_id 기준으로 그룹 분할 |
| 마이크 차이로 quiet 오판 | 절대 dBFS를 쓰지 않고 개인·세션 상대 음량 사용 |
| 시작·끝 무음 오판 | STT/VAD로 문장 내부 무음만 mid_pause 후보로 사용 |
| 전시장 소음 | 품질 특징과 withheld 기준을 함께 검증 |
| 작은 Test | 결과를 PoC로 명시하고 grouped CV 또는 추가 잠금 테스트 병행 |

## 학습 전 확인

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | 데이터 이용 승인, 원본 ID, 파생물 반출 조건을 manifest에 기록함 |
| □ | 라벨 정의·U/N/A 기준·합의도와 제3자 조정 기록이 남아 있음 |
| □ | 사람·세션·원본 그룹 단위 분할을 자동 검사함 |
| □ | 학습 seed, 패키지 lock, feature schema, threshold 버전을 고정함 |

## 배포 전 확인

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | Validation과 잠근 Test 결과, 기존 규칙 비교, 오류 사례를 제출함 |
| □ | ONNX parity, contract test, shadow mode, rollback을 실제로 실행함 |
| □ | 모델 폴더에 점수·가중치 정책이 섞이지 않았음을 확인함 |

활성화 조건  성능 수치와 통일 계약, 배포 parity를 확인한다. 데이터 재현과 복구 경로도 확인 대상이다. 확인이 끝나면 active 모델로 전환한다.