CARPE DM · 2026 EXPO · MODEL PLAN

# Response-Fit
응답 분류모델 개발 계획서

분류모델 → 공통 출력 계약 → 별도 WeightEngine

| 분류 | 확률 | 측정상태 | 버전 |
| --- | --- | --- | --- |

| 문서 버전 | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-09-05 |
| 개발 담당 | Response-Fit 담당 1인 |
| 공통 통합 | 주차별 순환 담당 1인 |

핵심 원칙 모델은 라벨과 확률만 반환함. 기준 75점과 상황별 ±가중치는 모델 밖의 WeightEngine이 계산함.

2026CarpeDM_EXPO

# 문서 구성

네 모델 계획서는 아래 목차와 검증 순서를 동일하게 사용한다.

| 번호 | 공통 목차 |
| --- | --- |
| 01 | 개발 목표와 범위 |
| 02 | 라벨 및 공통 출력 계약 |
| 03 | 데이터 구성과 분할 |
| 04 | 특징·모델 설계 |
| 05 | 통일 기술 스택 |
| 06 | 4주 개발 일정 |
| 07 | 평가와 활성 모델 선택 |
| 08 | 배포·프로젝트 연결 |
| 09 | 위험 관리와 인계 |

4명이 각자 한 Fit을 맡되, package lock·prediction contract·평가 스크립트·ONNX 산출물 형식은 공동 저장소의 한 버전만 사용함.

# 1. 개발 목표와 범위

질문·답변·평가기준에서 확인할 수 있는 응답 상태를 여러 개 동시에 분류한다. 점수, 가중치, 코칭 문구는 만들지 않고 라벨과 확률만 공통 WeightEngine으로 전달한다.

현재 response_e5_v1은 정규화 임베딩을 만드는 E5 특징 추출기다. 완성된 13개 라벨 분류모델로 보지 않고, 고정 E5 특징 위에 학습한 다중 라벨 head를 추가한다.

## 공통 경계

모델 출력: 원자 라벨, 라벨별 확률, 활성 임계값, 측정 상태, 모델·특징·라벨 버전

모델 출력 제외: score, delta, 75점 계산, 상황별 보정, 코칭 문구

한 샘플에서 여러 라벨을 동시에 활성화할 수 있는 multi-label 문제로 처리

새 모델과 기존 규칙 라벨러를 같은 잠금 Test에서 비교하고 Fit마다 한 가지만 활성화

새 모델이 기준에 미달하면 기존 규칙을 라벨러로 유지하되 직접 점수 계산은 비활성화

## 완료의 정의

| 완료 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 재현 가능한 데이터 | split manifest와 원본 그룹 ID로 같은 분할을 다시 생성 |
| 검증된 분류기 | 잠근 Test의 공통 성능 기준과 우선 라벨 기준 통과 |
| 통일된 배포본 | ONNX·labels·feature schema·thresholds·metrics·hash를 한 폴더에 저장 |
| 프로젝트 연결 | golden sample에서 Colab·ONNX·API 활성 라벨 일치 |
| 복구 가능 | 활성 버전을 바꾸면 이전 규칙 또는 모델로 즉시 되돌릴 수 있음 |

# 2. 라벨 및 공통 출력 계약

| 구분 | 라벨 ID | 관찰 기준 |
| --- | --- | --- |
| 응답 관련 | question_aligned | 질문에 직접 답함 |
| 응답 관련 | core_covered | 평가기준의 핵심 항목을 충족함 |
| 구성 | conclusion_first | 결론을 먼저 말함 |
| 구성 | reason_present | 판단 이유나 근거를 제시함 |
| 구성 | action_present | 구체적인 행동을 말함 |
| 구성 | deadline_commitment | 실행 시점이나 기한을 제시함 |
| 구성 | ownership | 본인이 맡을 책임과 행동을 말함 |
| 표현 | polite | 상황에 맞는 존댓말을 사용함 |
| 위험 표현 | risky_phrase | 공격적·무책임하거나 부적절한 표현이 있음 |
| 위험 표현 | excessive_hedge | 애매하게 피하는 표현이 반복됨 |
| 위험 표현 | refusal_without_alternative | 대안 없이 거절만 함 |
| 발화 구성 | filler_present | 음·어 같은 군더더기 표현이 반복됨 |
| 발화 구성 | restart_present | 말을 중단하고 처음부터 다시 시작함 |

파생 상태: 파생 중립 라벨은 두지 않는다. 질문 또는 답변이 없으면 정상 라벨을 만들지 않고 측정 상태로 구분한다.

## 모든 Fit이 지키는 출력 형식

{ "contract_version": "4fit.prediction.v1", "fit": "response", "status": "ok ¦ withheld ¦ not_measured", "labeler": {"type": "model ¦ rule", "name": "response-fit", "version": "1.0.0", "artifact_sha256": "..."}, "feature_version": "features.v1", "label_version": "labels.v1", "window": {"start_ms": 0, "end_ms": 0}, "predictions": [ {"label_id": "...", "probability": 0.00, "threshold": 0.00, "active": false} ], "quality": {"sample_count": 0, "calibrated": true, "withheld_reasons": []} }

probability는 라벨 활성 여부를 정하는 데만 사용함. 확률값에 점수 가중치를 직접 곱하지 않으며, WeightEngine은 active 라벨과 상황·단계 규칙을 입력받음.

# 3. 데이터 구성과 분할

| 데이터 | 목표 수량 | 사용 방식 |
| --- | --- | --- |
| AI Hub 71592 채용면접 인터뷰 | 1주 300건 → 최대 1,500건 | 질문·답변을 프로젝트 13개 라벨로 재검수하는 핵심 데이터 |
| 현재 프로젝트 시나리오·평가기준 | 전 시나리오 | core_covered용 답변–평가기준 항목 쌍 구성 |
| 규칙 기반 기존 예시 | 동일 Test | 직접 점수를 제거하고 13개 라벨을 내는 비교 기준선으로 변환 |

## 분할 원칙

같은 질문, 시나리오, 원본 답변, 문장 변형은 하나의 group_id로 묶는다. Train·Validation·Test를 그룹 단위로 분리하고, Test는 모델과 임계값을 고정한 뒤 한 번만 연다.

## 라벨링·재라벨링 원칙

기존 감정 라벨은 답변 품질 정답으로 쓰지 않는다. 두 명이 1/0/U/N/A를 독립 기록하고 불일치만 제3자가 확정한다. 라벨별 양성 100건 이상을 목표로 희소 라벨을 우선 표집한다.

License Gate 공공데이터는 최신 이용약관과 승인 문서가 재라벨링·파생 특징 생성·내부 학습을 허용하는지 확인한 뒤 사용함. 허가되지 않은 원본과 주석은 저장소에 올리지 않음.

# 4. 특징·모델 설계

질문·원본 전사·정규화 답변·평가기준 → 입력 품질 검사와 Kiwi 기반 텍스트 특징 → 고정 E5 임베딩 + 유사도·길이·표현 특징 → Answer head 12개 + Core item-pair head → 라벨별 확률 보정·임계값 → 4fit.prediction.v1 → 별도 WeightEngine

## 입력 특징

| 특징 묶음 | 계산·사용 내용 |
| --- | --- |
| E5 임베딩 | 질문–답변, 답변–평가기준 의미 관계 |
| 유사도 | 질문과 답변, 핵심 항목과 답변의 cosine similarity |
| 문장 구조 | 결론 위치, 이유·행동·기한 표현, 답변 길이 |
| 원본 전사 | 군더더기와 재시작을 지우지 않은 STT 결과 |
| 입력 품질 | 질문·답변·평가기준 누락 및 지나치게 짧은 입력 |

## V1 모델

고정 E5 encoder 뒤에 StandardScaler와 OneVsRest Logistic Regression을 둔다. core_covered는 답변–평가기준 항목별 binary head로 판단한 뒤 집계한다. V1에서 성능이 부족해도 4주 안에 대형 언어모델 미세조정을 추가하지 않고, 라벨·데이터 오류를 먼저 고친다.

복잡한 모델은 기본 선택이 아님. 먼저 동일 특징·동일 분할에서 규칙 기준선과 Logistic Regression을 비교하고, 데이터 또는 라벨 오류를 정리한 뒤 확장 필요성을 판단함.

# 5. 통일 기술 스택

아래 공통 표는 네 계획서에서 동일함. 모델별 차이는 원본 입력을 고정 특징으로 바꾸는 라이브러리에만 둔다.

| 영역 | 통일 기술 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 개발 환경 | Google Colab · Python 3.12 · uv | 네 담당자가 같은 Python 버전과 잠금 파일을 사용 |
| 데이터 | NumPy · pandas · JSON/CSV manifest | 원본 그룹, 라벨, 분할, 특징 버전을 함께 기록 |
| 분류 모델 | scikit-learn One-vs-Rest Logistic Regression | V1 기준 모델을 네 Fit에서 동일하게 사용 |
| 모델 변환 | skl2onnx · ONNX · ONNX Runtime | 배포본은 model.onnx로 통일하고 변환 전후를 비교 |
| API·계약 | FastAPI · Pydantic | 4fit.prediction.v1 형식으로 라벨·확률·상태만 반환 |
| 웹 앱 | React 19 · JavaScript · Vite 6 | 실제 전시용 mvp를 운영·특징 계약의 기준으로 사용 |
| 비전 추출 | MediaPipe Tasks Vision 0.10.35 | Expression·Posture가 같은 모델 파일과 특징 순서를 사용 |
| 검증 | pytest · httpx · golden sample | 학습 코드, ONNX, API의 활성 라벨 일치를 확인 |
| 버전 관리 | Git · JSON manifest · SHA-256 | 모델·라벨·특징·임계값을 하나의 버전으로 고정 |

## 의존성 추가 범위

| 구분 | 패키지 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 현재 프로젝트 사용 | numpy · fastapi · pydantic · pytest · httpx | 기존 의존성을 그대로 사용 |
| 공통 추가 | pandas · scikit-learn · skl2onnx · onnx · onnxruntime | 학습, 평가, 변환, CPU 추론 |
| 비전 담당 추가 | mediapipe · opencv-python | Expression·Posture의 Colab 오프라인 특징 추출 |
| 배포 금지 | pickle · joblib | Colab 실험에만 허용하고 프로젝트 배포본에는 넣지 않음 |

## Response-Fit 전용 특징 도구

| 영역 | Response 전용 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 문장 특징 | sentence-transformers · 기존 E5 safetensors | 고정 임베딩 추출기 |
| 한국어 처리 | kiwipiepy | 형태소·표현 특징과 정규화 보조 |
| 분류 head | scikit-learn | E5·구조 특징을 13개 독립 라벨 확률로 변환 |

V1 학습 프레임워크는 scikit-learn으로 통일함. TensorFlow·별도 end-to-end 모델·Fit별로 다른 서버 프레임워크는 4주 범위에 추가하지 않음.

# 6. 4주 개발 일정

| 주차 | 개발 작업 | 완료 기준·산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 · V0 | 라벨·스키마 동결, 300건 재검수, 그룹 분할, 규칙 기준선과 V0 학습 | labels.v1, split manifest, 첫 Validation 지표 |
| 2주차 · V1 | 약 800건으로 확대, 희소 라벨 표집, Answer/Core head 재학습 | V1 모델, feature cache, 라벨 합의도 |
| 3주차 · 동결 | 최대 1,500건 검수, Validation에서 모델·임계값 고정, Test 1회 | Test 비교표, 오류 분석, 활성 후보 |
| 4주차 · 연결 | ONNX 변환, Response adapter, golden sample, shadow·rollback 검증 | 배포 패키지, parity 기록, model card |

## 팀 운영 방식

Response-Fit 담당자는 데이터·학습·오류 분석·model card를 끝까지 책임짐

통합 담당은 매주 한 명씩 순환하며 lock, contract, 평가 스크립트, ONNX parity를 점검

1주차 통합 담당이 pyproject.toml·uv.lock과 Colab용 requirements-colab.lock.txt를 만들고 네 담당자가 함께 사용

주 2회 같은 표로 Macro F1, 우선 라벨 Recall, 데이터 수, 막힌 문제를 공유

3주차 Validation 동결 뒤에는 임계값을 Test 결과에 맞춰 다시 조정하지 않음

4주차에는 새 기능을 추가하지 않고 변환·연결·복구만 확인

1주차부터 V0를 실제로 학습함. 모든 데이터를 모을 때까지 기다리지 않고 작은 허가 표본으로 전체 경로를 먼저 끝까지 실행함.

# 7. 평가와 활성 모델 선택

| 검사 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| 주 지표 | 잠근 Test의 Macro F1이 0.75 이상 |
| 우선 라벨 | 사전에 정한 우선 라벨 Recall이 각각 0.60 이상 |
| 기존 규칙 비교 | Macro F1이 0.03 이상 개선되거나, 다른 라벨 저하 없이 우선 라벨이 명확히 개선 |
| 분할 무결성 | 같은 사람·세션·원본·변형 그룹이 여러 분할에 섞이지 않음 |
| 변환 일치 | Python과 ONNX의 활성 라벨 100% 일치, 확률 최대 절대오차 1e-5 이하 |
| 입력 품질 | 품질 미달 입력에서 억지 분류 대신 withheld 또는 not_measured 반환 |

우선 라벨: question_aligned, core_covered, risky_phrase, refusal_without_alternative

## 선택 절차

Train에서 모델 파라미터를 학습하고 Validation에서 라벨별 임계값과 확률 보정을 결정

모델·특징·임계값·코드를 고정한 뒤 잠근 Test를 한 번만 평가

같은 Test에서 기존 규칙 라벨러와 새 분류기를 비교

기준을 넘는 한 가지 labeler만 active_version으로 지정

기준 미달 모델은 배포하지 않고 오류 유형과 다음 데이터 우선순위를 기록

Accuracy만 보고 선택하지 않음. 클래스 불균형이 큰 multi-label 문제이므로 Macro F1과 라벨별 Recall을 함께 확인함.

# 8. 배포·프로젝트 연결

poc/backend/models/4fit/ ├── active_models.json └── response/1.0.0/ ├── model.onnx ├── manifest.json ├── labels.json ├── feature_schema.json ├── thresholds.json ├── metrics.json ├── model_card.md ├── golden_samples.json └── SHA256SUMS

## 연결 기준

poc/backend/app/ai/e5_embedder.py의 E5 출력을 공통 feature schema에 맞춘 뒤 Response labeler로 전달한다. manifest에는 외부 response_e5_v1 encoder의 경로·버전·SHA-256을 함께 기록한다. 현재 직접 점수 계산 경로는 비활성화하고 WeightEngine만 라벨을 점수로 바꾸게 한다.

| 순서 | 작업 | 통과 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Colab 산출물과 manifest를 버전 폴더에 복사 | SHA-256과 필수 파일 확인 |
| 2 | Fit adapter가 feature schema 순서로 입력 생성 | golden sample 특징 일치 |
| 3 | ONNX Runtime으로 라벨 확률 계산 | Python·ONNX 확률 오차 확인 |
| 4 | 공통 Pydantic 모델로 응답 직렬화 | contract test 통과 |
| 5 | shadow mode에서 기존 규칙과 함께 기록 | 사용자 점수에는 아직 영향 없음 |
| 6 | active_models.json에 active·fallback·hash 기록 | 문제 시 이전 버전 또는 rule로 rollback |

weights_v1.json은 모델 폴더에 넣지 않음. 라벨→점수 정책은 공통 WeightEngine 폴더에서 모델 버전과 별도로 관리함.

# 9. 위험 관리와 인계

| 주요 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 질문·변형 누수 | 질문·시나리오·원본 그룹 기준으로 분할 |
| 감정 라벨 오용 | AI Hub 기존 감정 라벨을 버리고 프로젝트 라벨로 재검수 |
| STT 정제로 단서 손실 | 원본 전사와 정규화 답변을 함께 보존 |
| E5를 완성 모델로 오해 | E5는 고정 특징 추출기, 분류 head는 별도 학습 |
| 희소 위험 라벨 Recall 저하 | 후보 우선 표집과 라벨별 지표로 관리 |

## 담당자 인계 체크리스트

| 확인 | 인계 항목 |
| --- | --- |
| □ | 데이터 이용 승인, 원본 ID, 파생물 반출 조건을 manifest에 기록함 |
| □ | 라벨 정의·U/N/A 기준·합의도와 제3자 조정 기록이 남아 있음 |
| □ | 사람·세션·원본 그룹 단위 분할을 자동 검사함 |
| □ | 학습 seed, 패키지 lock, feature schema, threshold 버전을 고정함 |
| □ | Validation과 잠근 Test 결과, 기존 규칙 비교, 오류 사례를 제출함 |
| □ | ONNX parity, contract test, shadow mode, rollback을 실제로 실행함 |
| □ | 모델 폴더에 점수·가중치 정책이 섞이지 않았음을 확인함 |

최종 판단 성능 수치만 넘는 것이 완료가 아님. 재현 가능한 데이터, 통일 계약, 배포 parity, 복구 경로까지 확인돼야 active 모델로 전환함.